}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

# 1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Brian Chávez |
| --- | --- |
| Rut | 21561587-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Andrés Concepción |

| Nombre estudiante | Carlos Soto |
| --- | --- |
| Rut | 19906805-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Andrés Concepción |

| Nombre estudiante | Juan Pablo Arriagada |
| --- | --- |
| Rut | 21560068-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Andrés Concepción |

# 2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | CampusLink |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Análisis y desarrollo de modelos de datos - Programación de software - Calidad de software - Gestión de proyectos informáticos - Arquitectura de software - Análisis y planificación de requerimientos informáticos - Inteligencia de negocios |
| Competencias | - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. - Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. - Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. - Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. - Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. - Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. |

# 3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | La problemática que se aborda al desarrollar este proyecto es la falta de visibilidad de las actividades y contenidos fuera del aula de clases en los campus de los diferentes establecimientos de educación superior, nuestra solución busca centralizar la información disponible para que los estudiantes puedan acceder a ella de forma fácil e interactiva. - ¿Por qué escogiste este tema? A lo largo de nuestra educación formal detectamos una importante brecha de comunicación estudiantil y acceso a recursos académicos confiables fuera del aula en los campus de educación superior. Esto provoca que apuntes valiosos se pierdan y recursos físicos útiles (calculadoras, libros) queden sin uso, afectando la integración académica y social, especialmente de alumnos de primer año. - ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? El desarrollo de CampusLink aborda desafíos del mundo laboral real: desarrollo de aplicaciones web/móviles responsivas, integración de bases de datos, sistemas de geolocalización en tiempo real (GPS) y algoritmos de recomendación. - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? Chile, Duoc UC, Sede San Andrés, Concepción. Es un campus con una comunidad estudiantil masiva y diversa, con un alto flujo de actividades académicas, deportivas y extracurriculares. - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). Afecta directamente a toda la comunidad estudiantil (estudiantes que necesitan material académico o vender/prestar recursos), y a los dirigentes estudiantiles de la sede que requieren un canal oficial para la difusión de campañas, talleres y eventos de patrocinio. - ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? Crear un ecosistema colaborativo y sostenible mediante el intercambio o venta segura de recursos académicos, optimizar el acceso a actividades extracurriculares a través de un mapa interactivo de la sede, y mejorar el rendimiento estudiantil mediante recomendaciones inteligentes basadas en la malla curricular. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera dar mayor visibilidad a las actividades mediante una aplicación que permita el compartimiento de eventos y grupos mediante un mapa, donde el acceso sea simple y directo, mediante notificaciones, dando mayor difusión a que sucede en la sede de manera centralizada, y a su vez , también permitirá compartir material físico y digital entre estudiantes que ocupen la aplicación mediante un sistema de recomendación. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto se relaciona con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, debido a que se van a aplicar los conocimientos de Desarrollo de Software, Gestión y modelamiento de base de datos y además todo el ciclo de vida estará respaldado por las buenas prácticas de la Gestión de proyectos informáticos. |
| Relación con los intereses profesionales Brian Chavez | El desarrollo de este proyecto se encuentra alineado con nuestros intereses profesionales, debido a que en el transcurso de este semestre ahondaremos en cada uno de los conocimientos entregados por la casa de estudios y de esa forma podremos mejorar nuestras habilidades como futuros profesionales, lo que contribuirá en gran manera para nuestro crecimiento profesional. Si bien no tengo claro mis intereses profesionales en algún área en específico predeterminada, considero que este proyecto nos brindará bastante experiencia que aportará con un buen proyecto como portafolio al momento de postular a trabajos. |
| Relación con los intereses profesionales Carlos Soto | Involucrarme en esta iniciativa potencia mi perfil profesional en el desarrollo tecnológico. Más allá de la implementación del código o la infraestructura, me ayuda a perfeccionar competencias integrales al obligarme a comprender cómo comunicar y acercar soluciones tecnológicas robustas al usuario a través de un diseño funcional y efectivo. |
| Relación con los intereses profesionales Juan-Pablo Arriagada | El desarrollo de este proyecto se relaciona con mis intereses profesionales principalmente porque me permite reforzar competencias transversales para mi desarrollo como futuro profesional del área de datos. al tener que entender cómo comunicar visualmente información que surge del análisis de datos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Creemos que el desarrollo de este proyecto es factible a realizarse durante este semestre debido a que la solución que ofrecemos y su alcance con las tecnologías y conocimientos que poseemos es abordable en el plazo de tiempo determinado (18 semanas con 20 horas semanales asignadas a la asignatura). Los materiales requeridos para este proyecto son más que nada utilidades para el desarrollo de software , tales como el stack tecnológico que emplearemos y el hardware propio de cada integrante. Factores externos a considerar que facilitan el desarrollo, es que la mayoría de trabajo puede realizarse de manera remota, ya que es un proyecto informático, no obstante , factores externos que dificultan el desarrollo pueden ser motivos de fuerza mayor incontrolables en la vida de cada integrante , ya sea motivos de salud u otra índole. |

- PARTE II

# 4. Objetivos

| Objetivo general | Diseñar e implementar una plataforma digital orientada a la comunidad estudiantil que permita facilitar la publicación, búsqueda, recomendación e intercambio seguro de recursos académicos físicos y digitales, así como la difusión y participación en actividades dentro de la institución, con el propósito de mejorar la reutilización de recursos y el acceso a información relevante para los estudiantes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Lograr que, durante el primer semestre de implementación, al menos el 50% de los usuarios registrados publique, solicite o interactúe con al menos un recurso académico. 2. Alcanzar un mínimo de 100 publicaciones activas clasificadas por carrera y asignatura durante el primer semestre del lanzamiento. 3. Alcanzar una tasa mínima del 60% de solicitudes de recursos que finalicen exitosamente mediante procesos de venta, préstamo o donación durante el primer semestre del lanzamiento. 4. Lograr que, al menos, el 40% de las interacciones mensuales sean de recomendaciones hechas por la plataforma, utilizando información relacionada con la carrera, asignaturas e historial de interacción del usuario durante el primer semestre del lanzamiento. 5. Alcanzar la creación de, al menos, 20 actividades o grupos de estudio mensuales por parte de los estudiantes durante el primer semestre del lanzamiento de operación. 6. Lograr que, al menos, el 50% de las actividades cuente con la participación de dos o más usuarios adicionales al creador. 7. Conseguir registrar un mínimo de 5 publicaciones oficiales mensuales por parte de usuarios autorizados. |

# 5. Metodología

Descripción de la Metodología

Nosotros como grupo optaremos por utilizar la metodología ágil Scrum llevandose a cabo en sprints para este proyecto, por que creemos que al tomar esa decisión podemos aprovechar de recibir un feedback constante de nuestros profesores guías en clases en cada sprint que tendrá una duración de una semana cada uno. Esto nos dará una ventaja al entregar cada semana una versión nueva del proyecto con avances y correcciones que pueden ser vistas a tiempo antes de la siguiente entrega. Los roles y responsabilidades principales se distribuyen de la siguiente manera en un principio, de modo que cada integrante del equipo puede tomar las responsabilidades de otro integrante del equipo si se requiere a lo largo del semestre: - Brian Chávez: Encargado del diseño arquitectónico del backend y modelamiento físico de las bases de datos. - Juan Pablo Arriagada: Encargado del diseño visual responsivo y adaptable como también responsable de los flujos frontend de visualización y experiencia de usuario. - Carlos Soto: Encargado de coordinar las ceremonias Scrum, gestión y priorización del Backlog, levantamiento de historias de usuario y el aseguramiento de calidad (QA) integral.

# 6. Evidencias

## Marco Ágil

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Product Vision | Documento que sintetiza la visión general del producto, definiendo el problema que resuelve, el público objetivo y la propuesta de valor de la plataforma. | Evidencia la capacidad del equipo de establecer una visión clara y compartida del proyecto que oriente las decisiones durante todo su desarrollo. |
| Avance | Product backlog | Listado priorizado de historias de usuario y funcionalidades a desarrollar durante el proyecto, clasificadas según su relevancia para el producto. | Evidencia la capacidad del equipo de levantar, priorizar y gestionar los requerimientos del proyecto de forma estructurada. |
| Avance | Sprint backlog | Detalle de las tareas seleccionadas y comprometidas por el equipo para cada sprint del proyecto. | Evidencia la planificación y ejecución del trabajo en ciclos cortos e interactivos, propios de la metodología ágil aplicada. |
| Avance | Definition of done | Documento que establece los criterios de calidad y completitud que debe cumplir cada entregable para considerarse finalizado. | Evidencia el compromiso del equipo con estándares de calidad definidos y consistentes durante el desarrollo del proyecto. |
| Avance | Documento de diseño | Documento que detalla el diseño técnico y visual de la plataforma, incluyendo arquitectura, modelo de datos y diseño de interfaz. | Evidencia la capacidad del equipo de traducir los requerimientos del proyecto en una solución técnica y visual coherente. |
| Avance | Evidencia retrospectivas | Registro de las reflexiones del equipo al cierre de cada sprint, identificando aprendizajes y oportunidades de mejora en el proceso de trabajo. | Evidencia la capacidad del equipo de autoevaluar su propio proceso de trabajo y aplicar mejora continua durante el desarrollo del proyecto. |
| Avance | Plan de pruebas + evidencias | Documento que detalla los casos de prueba definidos para validar el correcto funcionamiento de la plataforma, junto con la evidencia de su ejecución. | Evidencia el compromiso del equipo con la calidad del software mediante procesos de validación y control definidos. |
| Avance | Manual tecnico despliegue | Documento que detalla los pasos técnicos necesarios para instalar, configurar y desplegar la plataforma en un entorno de producción o pruebas. | Evidencia la capacidad del equipo de documentar técnicamente la solución, asegurando su reproducibilidad y mantenibilidad. |

## Arquitectura

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Diagrama de arquitectura | Representación visual de alto nivel de la estructura del sistema, ilustrando sus principales módulos, tecnologías y la infraestructura subyacente. | Evidencia la capacidad del equipo para definir, estructurar y comunicar tecnológicamente la solución global del proyecto. |
| Avance | Diagrama de componentes | Esquema que detalla los bloques de construcción estructurales del software y las interfaces o puertos a través de los cuales interactúan. | Evidencia la comprensión modular del sistema, asegurando la correcta segregación de responsabilidades y cohesión del código. |
| Avance | Diagrama de comunicación entre servicios | Gráfico que ilustra de manera dinámica cómo interactúan y se transfieren los datos entre los distintos microservicios o nodos del sistema. | Evidencia el diseño lógico de la integración y el correcto flujo de la información en arquitecturas distribuidas. |

## Modelo de Datos

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Script SQL | Archivo que contiene las sentencias de código (DDL y DML) necesarias para la creación, modificación y población inicial de la base de datos. | Evidencia la capacidad técnica del equipo para implementar físicamente la estructura de almacenamiento de información. |
| Avance | Modelo Lógico | Representación gráfica de las entidades de datos, sus atributos y las relaciones entre ellas, de forma independiente al motor de base de datos. | Evidencia la capacidad de abstracción, normalización y estructuración lógica de los requerimientos de información del proyecto. |
| Avance | Modelo Físico | Diseño detallado de la base de datos adaptado a un gestor específico, incluyendo tipos de datos exactos, llaves primarias/foráneas y restricciones. | Da cuenta de la habilidad para traducir un modelo lógico abstracto en un diseño de base de datos implementable y optimizado. |
| Avance | Modelo documental | Representación estructurada de los documentos, colecciones, atributos y relaciones de información utilizadas en la base de datos no relacional, considerando las características del modelo documental de MongoDB. | Evidencia la capacidad del equipo para diseñar y estructurar información mediante un modelo de datos no relacional, adaptando los requerimientos del proyecto a una arquitectura documental y aprovechando las características de flexibilidad y escalabilidad de MongoDB. |

## Diagramas UML

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Casos de uso | Diagrama que describe las interacciones funcionales entre los actores externos (usuarios u otros sistemas) y el sistema propuesto. | Evidencia la correcta captura y comprensión de los requisitos funcionales desde la perspectiva del usuario final. |
| Avance | Secuencia de la funcionalidad principal | Diagrama que detalla el intercambio cronológico de mensajes entre objetos o componentes para ejecutar la funcionalidad crítica del software. | Evidencia la comprensión del flujo lógico y temporal en las operaciones principales, garantizando que los procesos se ejecuten en el orden correcto. |
| Avance | Componentes | Diagrama que muestra la organización, dependencias y empaquetamiento de los componentes físicos que conforman el software. | Da cuenta de la estructuración del software orientada a su despliegue, facilitando la mantenibilidad y reutilización de módulos. |

## Requisitos No Funcionales

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Seguridad | Documento que define las políticas, protocolos y mecanismos de protección de datos, autenticación y control de acceso del sistema. | Evidencia el compromiso del equipo con la integridad, confidencialidad y robustez de la plataforma frente a vulnerabilidades. |
| Avance | Rendimiento | Especificación de los tiempos de respuesta aceptables, capacidad de procesamiento y eficiencia esperada bajo condiciones normales. | Evidencia la planificación técnica para garantizar una experiencia de usuario fluida y optimización de recursos. |
| Avance | Escalabilidad | Definición de las estrategias arquitectónicas para que el sistema soporte un aumento futuro en la carga de trabajo, volumen de datos o usuarios concurrentes. | Da cuenta de la visión a largo plazo y la capacidad de diseñar sistemas preparados para el crecimiento sin degradar el servicio. |
| Avance | Disponibilidad | Especificación del tiempo de actividad esperado (uptime) y estrategias de redundancia o recuperación ante fallos del sistema. | Evidencia la consideración técnica para asegurar que el sistema se mantenga operativo, resiliente y accesible de forma continua. |
| Avance | Portabilidad (Docker) | Documentación sobre la capacidad del sistema para ejecutarse de manera consistente en múltiples entornos mediante la contenedorización de sus servicios. | Evidencia la estandarización del entorno de ejecución, facilitando una transición transparente entre las fases de desarrollo, pruebas y producción. |

## Docker

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Dockerfile(s) | Archivos de texto con las instrucciones necesarias para construir las imágenes estandarizadas de los contenedores de cada servicio del proyecto. | Evidencia la capacidad de aislar y empaquetar la aplicación junto con sus dependencias, asegurando entornos consistentes. |
| Avance | docker-compose | Archivo de configuración YAML que define, orquesta y enlaza los múltiples contenedores que conforman la arquitectura completa de la aplicación. | Evidencia el dominio en la orquestación local y la configuración de redes en entornos de ejecución multi-contenedor. |
| Avance | Variables de entorno .env | Archivo que almacena variables sensibles, credenciales y parámetros de configuración dependientes del entorno de ejecución. | Da cuenta de la aplicación de buenas prácticas en la gestión de configuraciones, desacoplando datos sensibles del código fuente. |
| Avance | Manual de despliegue en .md | Guía paso a paso estructurada para instalar, configurar y levantar los servicios del proyecto desde cero en cualquier equipo. | Evidencia la capacidad de transferir conocimiento técnico, garantizando la reproducibilidad del entorno de trabajo y producción. |

## Pruebas

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Pruebas unitarias | Documento o scripts que detallan las pruebas automatizadas realizadas a nivel de funciones o clases individuales de forma aislada. | Evidencia la aplicación de aseguramiento de calidad a nivel de código base para prevenir errores tempranos y asegurar la lógica interna. |
| Avance | Pruebas de integración | Registro de las pruebas ejecutadas para validar la correcta comunicación, transferencia de datos e interacción entre distintos módulos del sistema. | Evidencia la capacidad de asegurar que los diferentes componentes de la arquitectura funcionen correctamente al integrarse. |
| Avance | Pruebas de rendimiento | Informe de resultados obtenidos al someter el sistema a pruebas de carga, estrés o medición de tiempos de respuesta. | Da cuenta de la validación empírica de los requerimientos no funcionales asociados a la velocidad y soporte de concurrencia. |
| Avance | Pruebas de seguridad | Registro de análisis de vulnerabilidades, auditorías de código (ej. análisis estático) y controles de dependencias en el software. | Evidencia la aplicación de controles preventivos para asegurar la solidez de la aplicación frente a posibles amenazas y brechas de seguridad. |

## Innovación

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Final | Documento final del proyecto APT | Documento de cierre de proyecto donde se abordará todo lo hecho y se le dará un énfasis a la Innovación dentro del documento | En esta sección se realizará el documento de cierre , donde también se abordará si finalmente se resuelve un problema, que hace nuestra solución diferente y qué valor aportamos con el proyecto APT |

# 7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Inicio de semestre y confección de grupos | Formación del equipo de trabajo y revisión de la pauta general del proyecto APT. | Documentos del curso | Semana 1 a 4 | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Comienzo de Fase 1 |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Planteamiento y Definición del proyecto | Definición de la visión, misión, grupo objetivo y propuesta de valor. Redacción del Documento de definición del proyecto (Español e Inglés). | Plantillas APT | Semana 1 a 4 | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | - |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Elaboración de Documento de planificación temporal | Creación del cronograma detallado del proyecto con hitos y responsables. | Excel | Semana 1 a 4 | Carlos Soto | - |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Documentación de evaluación Fase 1 | Elaboración de Autoevaluación de competencias, Diario de reflexión, Planilla de evaluación y preparación de la Pauta de evaluación. | Plantillas APT | Semana 1 a 4 | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | - |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Presentación Fase 1 (20%) | Preparación y defensa de la primera etapa del proyecto. | PowerPoint / Canva | Semana 1 a 4 | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | HITO: 7 de Septiembre Término de Fase 1 |
| Análisis y Planificación de Requerimientos | Levantamiento de requerimientos ágiles | Redacción del Product Vision, Product Backlog, y Sprint Backlog. Definición de historias de usuario. | GitHub Projects | Semana 5 a 16 | Carlos Soto | Comienzo de Fase 2 - Avance |
| Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos | Modelamiento de la base de datos | Creación del Modelo Lógico, Modelo Físico y generación del Script SQL. | Herramientas DB | Semana 5 a 16 | Brian Chávez | - |
| Arquitectura de Software | Diagramación UML y Arquitectura | Creación de Diagramas de Casos de uso, Clases, Secuencia, Componentes, Arquitectura y Comunicación entre servicios. | Excalidraw, bpmn.io | Semana 5 a 16 | Juan Pablo Arriagada | - |
| Arquitectura de Software | Diseño Técnico y Requisitos no funcionales | Redacción del Documento de diseño, Definition of Done y definición de Seguridad, Rendimiento, Escalabilidad y Disponibilidad. | Documentación técnica | Semana 5 a 16 | Carlos Soto | - |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Entrega Avance Fase 2 (20%) | Entrega de documentación y del primer avance del prototipo. | - | Semana 5 a 16 | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | HITO: 5 de Octubre Término de Fase 2 - Avance |
| Programación de Software | Configuración del entorno de desarrollo | Puesta a punto del entorno local, repositorios. | Git, IDEs | Semana 5 a 16 | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Comienzo de Fase 2 - Final |
| Programación de Software | Implementación de base de datos y backend | Desarrollo de la lógica back-end, despliegue local de la BD y creación de Endpoints/API. | Visual Studio Code, Postman | Semana 5 a 16 | Brian Chávez | - |
| Seguridad y Calidad en Sistemas | Configuración de seguridad | Implementación de roles, rate limiting, encriptación y autenticación de usuarios. | Frameworks de Seguridad | Semana 5 a 16 | Brian Chávez | - |
| Programación de Software | Desarrollo Front-end | Creación de componentes, UI/UX y pantallas principales del proyecto. | Visual Studio Code, Figma | Semana 5 a 16 | Juan Pablo Arriagada | - |
| Programación de Software | Integración y pruebas funcionales base | Integración del back-end con el front-end y resolución de bugs iniciales. | Herramientas de desarrollo | Semana 5 a 16 | Brian Chávez, Juan Pablo Arriagada | - |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Presentación Fase 2 Final (30%) | Demostración funcional del software integrado (Back + Front). | Entorno de desarrollo | Semana 5 a 16 | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | HITO: 16 de Noviembre Término de Fase 2 - Final |
| Arquitectura de Software | Despliegue y Portabilidad (Docker) | Creación de Dockerfile(s), docker-compose, archivo .env y redacción del Manual de despliegue en .md. | Docker, Servidor Cloud | Semana 17 a 18 | Brian Chávez, Juan Pablo Arriagada | Comienzo de Fase 3 |
| Calidad de Software | Ejecución de Pruebas y QA | Elaboración de Plan de pruebas + evidencias. Ejecución de pruebas Unitarias, Integración, Rendimiento y Seguridad. | - | Semana 17 a 18 | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | - |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Ajustes finales y Retrospectiva | Generación de la evidencia de retrospectivas ágiles, corrección de bugs post-pruebas y cierre de documentación. | - | Semana 17 a 18 | Carlos Soto | - |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Presentación Fase 3 Final (30%) | Presentación final del proyecto completo | - | Semana 17 a 18 | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | HITO: 7 de Diciembre Término de Fase 3 |

# 8. Documento de Planificación Temporal