# DuocUC

# Escuela de Informática y Telecomunicaciones

# Definition of Done #2

# Carlos Soto, Brian Chávez, Juan Pablo Arriagada

# Docentes: Jazna Meza, Juan Pablo Mellado

# Fecha de entrega (21 de Septiembre, 2026)

# Concepción – Chile

### 1. Índice

1. Índice	2

2. Propósito del Definition of Done	3

3. Alcance del Sprint 2	3

4. Criterios de aceptación del Sprint 2	4

### 2. Propósito del Definition of Done

El presente Definition of Done establece el acuerdo del equipo respecto de las condiciones de calidad, completitud y verificación que debe cumplir un trabajo del Sprint 2 para ser considerado terminado. Su finalidad es asegurar que el estado “Completado” represente un resultado revisable y coherente con el objetivo del sprint, y no únicamente la realización de una actividad de análisis o documentación.

Para este sprint, la definición se concentra principalmente en documentación y diseño técnico del modelo de datos: modelo lógico, modelo físico, script SQL y decisiones de persistencia relacional y documental. Debido a que el alcance funcional de CampusLink continúa sujeto a refinamiento, un entregable puede considerarse terminado respecto del Sprint 2 siempre que cumpla los criterios definidos, aun cuando posteriormente deba ajustarse como consecuencia de cambios en historias de usuario, reglas de negocio o decisiones de arquitectura.

### 3. Alcance del Sprint 2

El Definition of Done se aplica a los elementos seleccionados en el Sprint Backlog 2: la organización documental del sprint, el modelo lógico de datos, el modelo físico orientado a Supabase/PostgreSQL, la preparación del script SQL y el análisis de la persistencia documental en MongoDB. También considera como condiciones transversales la consistencia entre entidades, atributos, relaciones y cardinalidades; la definición de claves y restricciones; la normalización; la eliminación lógica y trazabilidad; y la coherencia de las referencias entre persistencias.

| ID / referencia | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- |
| DC-03 / DC-04 / DC-07 | Organización del Sprint 2 | Carlos |
| DC-13 | Modelo lógico de datos | Equipo |
| DC-14 | Modelo físico de datos | Equipo |
| DC-12 | Script SQL | Equipo |
| DC-15 | Modelo Documental (MongoDB) | Equipo |

### 4. Criterios de aceptación del Sprint 2

Los siguientes criterios permiten verificar de manera observable los principales entregables del Sprint 2. Se utiliza el formato Dado / Cuando / Entonces cuando resulta aplicable. El cumplimiento se evalúa respecto del objetivo del sprint y del estado actual del proyecto, manteniendo registradas las decisiones que todavía dependan de validación funcional.

DC-03 - Sprint Backlog 2

1. Dado el trabajo planificado y realizado durante el segundo sprint, cuando se revisa el Sprint Backlog, entonces se identifica el objetivo del sprint, los elementos seleccionados, sus responsables y el estado registrado para cada entregable.

2. Debe reflejar que el foco de la semana estuvo en el análisis y diseño del modelo de datos, incluyendo entidades, atributos, relaciones, cardinalidades, claves, restricciones, normalización, tipos de datos y trazabilidad.

3. Debe registrar el seguimiento diario del 14/09/2026 al 18/09/2026, incluyendo objetivos, avances y bloqueos o decisiones todavía abiertas.

4. El resultado del sprint debe indicar que el modelo constituye una base evolutiva y que puede requerir ajustes si cambian las funcionalidades, historias de usuario o reglas de negocio.

5. La versión entregable debe encontrarse revisada, sin texto de relleno y sin secciones incompletas que no estén señaladas explícitamente como pendientes.

DC-04 - Definition of Done

1. Dado los entregables documentales y técnicos del Sprint 2, cuando un elemento se pretende marcar como terminado, entonces existen criterios observables que permiten comprobar su completitud y calidad.

2. Debe incorporar criterios específicos para el Sprint Backlog 2, el Plan de Pruebas y Evidencias, el modelo lógico, el modelo físico, el script SQL y la definición de persistencia documental asociada a DC-15.

3. Debe distinguir entre un entregable completado para los objetivos del Sprint 2 y una implementación definitiva del modelo de datos de CampusLink.

4. Las decisiones abiertas o dependientes de validación funcional deben poder mantenerse como pendientes sin ocultarlas bajo el estado “Completado”.

5. Los identificadores y nombres utilizados deben mantenerse consistentes con el Sprint Backlog y con la documentación vigente del proyecto.

DC-07 - Plan de Pruebas y Evidencias

1. Dado los entregables verificables del Sprint 2, cuando se consulta el Plan de Pruebas y Evidencias, entonces se identifica qué debe comprobarse, cuál es el resultado esperado y qué evidencia respalda cada validación.

2. Las pruebas deben considerar la revisión del modelo lógico, la coherencia del modelo físico, la correspondencia con el script SQL y las decisiones documentadas para la persistencia en MongoDB.

3. Debe existir trazabilidad entre la evidencia presentada y el entregable que se está validando, permitiendo relacionar observaciones con DC-12, DC-13, DC-14 o DC-15 según corresponda.

4. Los resultados fallidos, inconsistencias, supuestos o decisiones que todavía dependan de validación deben quedar registrados de forma explícita.

5. El documento debe ser suficientemente claro para que el equipo y los docentes puedan revisar el cumplimiento del Sprint 2 sin depender únicamente de explicaciones verbales.

DC-13 - Modelo lógico de datos

1. Dado las funcionalidades actualmente definidas para CampusLink, cuando se revisa el modelo lógico, entonces se identifican de forma coherente las entidades, atributos, relaciones, cardinalidades y restricciones necesarias para representar la información del dominio sin depender de un motor de base de datos específico.

2. El modelo debe cubrir los dominios analizados durante el sprint, incluyendo usuarios, campus, estructura académica, recursos, solicitudes, transacciones, moderación y reportería cuando corresponda al alcance vigente.

3. Las relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos deben encontrarse representadas de forma comprensible, utilizando entidades asociativas cuando sean necesarias para evitar ambigüedades.

4. Los atributos principales deben indicar de manera coherente su obligatoriedad, identificadores, estados, restricciones de unicidad y necesidades de conservación histórica cuando exista suficiente definición funcional.

5. Las decisiones de normalización deben reducir redundancias y anomalías de actualización, y cualquier duda de modelamiento o regla todavía no validada debe quedar registrada para refinamiento posterior.

DC-14 - Modelo físico de datos

1. Dado el modelo lógico revisado, cuando se consulta el modelo físico, entonces las entidades relacionales se encuentran traducidas a estructuras concretas compatibles con Supabase/PostgreSQL.

2. El modelo debe definir tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad de acuerdo con las decisiones alcanzadas durante el sprint.

3. Las reglas de obligatoriedad, unicidad, estados válidos y eliminación lógica deben quedar representadas en el nivel físico cuando corresponda y exista información suficiente para hacerlo.

4. Las relaciones, nombres e identificadores del modelo físico deben mantener trazabilidad con el modelo lógico y no introducir contradicciones no documentadas.

5. Los índices u otras decisiones orientadas a consulta deben incluirse cuando hayan sido identificadas como necesarias, dejando explícitas las optimizaciones o decisiones todavía pendientes de validar.

DC-12 - Script SQL

1. Dado el modelo físico relacional, cuando se revisa el script SQL, entonces existe una definición reproducible de la estructura necesaria para crear la persistencia relacional en un entorno compatible con PostgreSQL/Supabase.

2. El script debe representar de forma coherente las tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas, restricciones e índices definidos en el modelo físico.

3. El orden de creación y las dependencias entre objetos deben estar resueltos de forma que el script pueda revisarse o ejecutarse sin contradicciones estructurales conocidas.

4. No deben existir diferencias relevantes entre el modelo físico y el script SQL sin una justificación documentada.

5. Si alguna parte del script depende de decisiones funcionales todavía abiertas, dicha dependencia debe quedar identificada y no presentarse como una definición definitivamente cerrada.

DC-15 - Modelo Documental (Mongo DB)

1. Dado el análisis de persistencia híbrida realizado durante el Sprint 2, cuando se revisa DC-15, entonces se encuentra documentada una propuesta comprensible para los datos o componentes que podrían utilizar persistencia documental en MongoDB.

2. La propuesta debe distinguir qué información se mantiene en PostgreSQL/Supabase y qué información se considera para MongoDB, evitando duplicar responsabilidades sin una razón documentada.

3. Las estructuras documentales deben describir sus identificadores, campos principales y decisiones de embebido o referencia cuando exista suficiente definición para hacerlo.

4. Cuando un dato documental dependa de información almacenada en PostgreSQL, la propuesta debe considerar referencias lógicas mediante identificadores estables, como UUID, y validaciones desde la aplicación para mantener coherencia entre persistencias.

5. Las decisiones que dependan de la complejidad real de las consultas, del alcance final de las funcionalidades o de validaciones posteriores deben quedar registradas como abiertas y sujetas a refinamiento.