# DuocUC

# Escuela de Informática y Telecomunicaciones

# Sprint Backlog #2

# Carlos Soto, Brian Chávez, Juan Pablo Arriagada

# Docentes: Jazna Meza, Juan Pablo Mellado

# Fecha de entrega (21 de Septiembre, 2026)

# Concepción – Chile

### Índice

1. Índice	2

2. Objetivo del Sprint	3

3. Elementos seleccionados para el Sprint	4

4. Tareas técnicas realizadas	5

5. Registro continuo de seguimiento diario	6

6. Resultado del sprint	8

### Objetivo del Sprint

Profundizar durante el Sprint 2 en el análisis y diseño del modelo de datos de CampusLink, con el propósito de comprender de forma integral qué información debe persistir, cómo se relaciona y qué restricciones deben aplicarse antes de avanzar con la implementación del backend.

Durante esta semana el equipo concentra su trabajo en revisar las entidades necesarias para soportar las funcionalidades definidas actualmente en el Product Backlog, sus atributos, relaciones y cardinalidades, además de las claves, tipos de datos, restricciones de integridad, estados y criterios de eliminación lógica. También se analiza la separación entre la persistencia relacional en Supabase/PostgreSQL y la persistencia documental en MongoDB, junto con la forma de mantener referencias consistentes entre ambas.

El sprint considera como productos de trabajo el modelo lógico, el avance del modelo físico, la definición de criterios para el script SQL y la documentación de decisiones de persistencia. El objetivo principal no es implementar todavía todas las funcionalidades de CampusLink, sino reducir la incertidumbre técnica y dejar una estructura de datos suficientemente clara para que las siguientes etapas puedan construirse sobre ella.

Las definiciones siguen sujetas a refinamiento, ya que el alcance funcional del proyecto continúa en validación. Por ello, el modelo se trabaja como una base evolutiva que deberá ajustarse si cambian las historias de usuario, reglas de negocio o funcionalidades consideradas para la versión final del producto.

### Elementos seleccionados para el Sprint

Para este sprint se seleccionaron elementos directamente relacionados con el modelamiento y la persistencia de datos. El foco está puesto en transformar las funcionalidades actualmente definidas en una estructura de información coherente, trazable y preparada para evolucionar. Los elementos se vinculan con el modelo lógico y físico, la persistencia relacional y documental, las referencias entre tecnologías y la trazabilidad histórica.

| ID | Historia de usuario | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC-03 DC-04 DC-07 | Organización del Sprint 2 | Elaborar Sprint Backlog, Definition of Done y Plan de Pruebas y Evidencias correspondientes al segundo sprint. | Carlos | Completado |
| DC-13 | Modelo lógico de datos | Definir entidades, atributos, relaciones, cardinalidades y restricciones independientes del motor de base de datos. | Equipo | Completado |
| DC-14 | Modelo físico de datos | Traducir el modelo lógico a decisiones concretas para Supabase/PostgreSQL, incluyendo tipos, claves, restricciones e índices. | Equipo | Completado |
| DC-12 | Script SQL | Preparar la estructura necesaria para crear de forma reproducible la persistencia relacional a partir del modelo físico. | Equipo | Completado |
| DC-15 | Modelo Documental (MongoDB) | Investigar sobre las integraciones de MongoDB en modelo relacional mediante UUID | Equipo | Completado |

### Tareas técnicas realizadas

Durante la semana se trabajó de forma transversal en el análisis del dominio y en las decisiones necesarias para construir el modelo de datos. Las tareas se orientaron a comprender qué debe almacenarse, cómo debe relacionarse y qué mecanismos de integridad y trazabilidad requiere CampusLink.

| Responsable | Tarea | Resultado / avance |
| --- | --- | --- |
| Equipo | Revisión del Product Backlog desde la perspectiva de datos | Se relacionaron las funcionalidades actuales con la información que cada una necesita crear, consultar, modificar o conservar. |
| Equipo | Identificación de entidades del dominio | Se consolidó un conjunto preliminar de entidades para usuarios, campus, estructura académica, recursos, solicitudes, transacciones, actividades, moderación y reportería. |
| Equipo | Definición de atributos principales | Se revisaron los datos mínimos que requiere cada entidad y cuáles deben ser obligatorios, opcionales o derivados. |
| Equipo | Relaciones y cardinalidades | Se analizaron relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, incluyendo la necesidad de entidades o tablas intermedias. |
| Equipo | Claves primarias y foráneas | Se definió el uso de identificadores estables y referencias para preservar la integridad entre registros relacionados. |
| Equipo | Restricciones e integridad | Se revisaron reglas de unicidad, obligatoriedad, estados válidos y dependencias necesarias para evitar datos inconsistentes. |
| Equipo | Normalización del modelo relacional | Se evaluó la separación de datos repetidos y catálogos para reducir redundancia y anomalías de actualización. |
| Equipo | Tipos de datos para PostgreSQL | Se comenzó a traducir los atributos del modelo lógico a tipos compatibles con Supabase/PostgreSQL. |
| Equipo | Eliminación lógica y trazabilidad | Se definieron criterios para conservar registros históricos mediante estados o soft delete cuando la eliminación física afecte auditoría o analítica. |
| Equipo | Separación relacional y documental | Se revisó qué información corresponde a PostgreSQL y qué componentes podrían almacenarse en MongoDB. |
| Equipo | Referencias entre PostgreSQL y MongoDB | Se analizó el uso de UUID y validaciones desde la aplicación para mantener coherencia entre persistencias. |
| Equipo | Avance del modelo lógico | Se estructuró una versión revisable con entidades, atributos, relaciones y restricciones como base para el modelo físico. |
| Equipo | Preparación del modelo físico y SQL | Se dejó encaminada la traducción del modelo lógico a tablas, claves, índices y scripts reproducibles. |

### Registro continuo de seguimiento diario

El seguimiento diario registra el avance del equipo durante una semana centrada en el modelo de datos. Las actividades descritas corresponden principalmente a análisis, refinamiento y documentación, por lo que varias decisiones continúan abiertas a validación.

Seguimiento diario – Día 1 (14/09/2026)

Equipo: Se revisaron las funcionalidades e historias de usuario vigentes para identificar la información que CampusLink necesita persistir. Se comenzó a levantar un inventario de entidades y se analizaron dependencias entre usuarios, campus, estructura académica, publicaciones, transacciones, actividades y reportería.

Objetivo del día: delimitar el dominio de datos y asegurar que las entidades propuestas respondan a necesidades reales del Product Backlog.

Bloqueos identificados: varias funcionalidades continúan sujetas a validación, por lo que algunas entidades o atributos podrían modificarse posteriormente.

Seguimiento diario – Día 2 (15/09/2026)

Equipo: Se profundizó en atributos, identificadores, relaciones y cardinalidades. Se revisó qué relaciones requieren tablas intermedias, qué datos deben ser obligatorios y qué estados son necesarios para conservar la trazabilidad de publicaciones, solicitudes, transacciones, actividades y cuentas.

Objetivo del día: pasar desde una lista de entidades a una estructura lógica que represente correctamente las relaciones del sistema.

Bloqueos identificados: algunas reglas de negocio todavía necesitan cerrarse para definir con precisión restricciones, obligatoriedad y ciclos de vida.

Seguimiento diario – Día 3 (16/09/2026)

Equipo: Se trabajó en claves primarias y foráneas, restricciones de integridad, unicidad y eliminación lógica. También se revisaron criterios de normalización para reducir redundancias y evitar inconsistencias entre datos relacionados.

Objetivo del día: fortalecer la integridad del modelo y establecer reglas que permitan conservar historial sin eliminar información necesaria para transacciones, auditoría o analítica.

Bloqueos identificados: la definición de algunos catálogos, estados y reglas de negocio sigue pendiente de validación.

Seguimiento diario – Día 4 (17/09/2026)

Equipo: Se analizó la distribución de la persistencia entre Supabase/PostgreSQL y MongoDB. Se revisaron las entidades que requieren estructura relacional, los componentes que podrían beneficiarse de un modelo documental y la necesidad de mantener referencias lógicas mediante UUID entre ambas tecnologías. También se comenzó a traducir el modelo lógico hacia decisiones de modelo físico.

Objetivo del día: definir responsabilidades claras para cada tecnología de persistencia y preparar una base coherente para el modelo físico.

Bloqueos identificados: la distribución definitiva dependerá de la complejidad real de las consultas, del alcance final de actividades y mapa, y de las decisiones que se adopten durante la implementación.

Seguimiento diario – Día 5 (18/09/2026)

Equipo: Se consolidó el modelo lógico trabajado durante la semana, revisando la consistencia de nombres, entidades y relaciones. Además, se continuó avanzando en la construcción del modelo físico.

Objetivo del día: cerrar la semana con una versión revisable del modelo de datos y dejar identificadas de forma explícita las decisiones pendientes para el siguiente proceso de refinamiento.

Resultado esperado: se obtuvo una base de datos modelada a nivel lógico y físico, manteniendo expectación por las decisiones que todavía dependen de validación funcional y que podrán ajustarse en los siguientes sprints.

### Resultado del sprint

Durante el Sprint 2, el trabajo del equipo se concentró en comprender y estructurar todo lo relacionado con el modelo de datos de CampusLink. A diferencia del sprint anterior, en el que el modelamiento se abordó de manera exploratoria, esta semana el análisis se profundizó para convertir las funcionalidades del Product Backlog en una propuesta de persistencia más concreta.

El principal avance consiste en disponer de una visión más clara de las entidades del dominio, sus atributos, relaciones, cardinalidades, claves y restricciones. También se revisaron criterios de normalización, estados, eliminación lógica y trazabilidad, considerando que la información histórica debe seguir disponible para transacciones, moderación, auditoría y analítica.

Paralelamente, se analizó la arquitectura de persistencia híbrida definida para CampusLink. Se trabajó en la separación de responsabilidades entre Supabase/PostgreSQL y MongoDB, así como en la necesidad de conservar referencias lógicas consistentes entre ambos entornos. Esta revisión permite preparar el paso desde el modelo lógico hacia el modelo físico y, posteriormente, hacia los scripts de creación e implementación.

El modelo todavía no se considera definitivo. Las entidades, atributos y relaciones deberán continuar refinándose a medida que se validen las reglas de negocio y el alcance funcional del producto. Por ello, el resultado del sprint se entiende como una base técnica documentada y evolutiva, destinada a disminuir incertidumbre antes de implementar la persistencia real del sistema.

Como resultado del trabajo de esta semana:

- Se avanzó en el modelo de datos, identificando entidades, atributos, relaciones y cardinalidades vinculadas con las funcionalidades actuales de CampusLink.

- Se revisaron claves, restricciones de integridad, estados, unicidad, eliminación lógica y necesidades de trazabilidad histórica.

- Se analizaron criterios de normalización para reducir redundancias y mantener consistencia entre los datos relacionados.

- Se estudió la distribución de información entre Supabase/PostgreSQL y MongoDB, junto con el uso de UUID para mantener referencias lógicas entre ambos modelos.

En el siguiente refinamiento será necesario contrastar el modelo con las reglas de negocio definitivas y con cualquier retroalimentación que modifique el alcance del Product Backlog. A partir de esa revisión podrán ajustarse entidades, relaciones, tipos de datos, restricciones, índices y decisiones de persistencia antes de considerar el modelo listo para implementación.