# DuocUC

# Escuela de Informática y Telecomunicaciones

# Sprint Backlog #3

# Carlos Soto, Brian Chávez, Juan Pablo Arriagada

# Docentes: Jazna Meza, Juan Pablo Mellado

# Fecha de entrega (28 de Septiembre, 2026)

# Concepción – Chile

### Índice

1. Índice	2

2. Objetivo del Sprint	3

3. Elementos seleccionados para el Sprint	4

4. Tareas técnicas realizadas	6

5. Registro continuo de seguimiento diario	7

6. Resultado del sprint	10

### Objetivo del Sprint

Diseñar y documentar durante el Sprint 3 la arquitectura funcional y técnica de CampusLink, estableciendo una visión coherente de sus capas, componentes, servicios, actores y principales flujos de interacción antes de profundizar en la implementación.

Durante esta semana el equipo concentró su trabajo en representar cómo se organiza la solución y cómo se comunican sus partes. Se consideraron la aplicación cliente, el backend y la API REST, Supabase, PostgreSQL, Storage y MongoDB, definiendo responsabilidades, dependencias y límites entre estos elementos.

El sprint también abordó la perspectiva funcional mediante casos de uso y el modelado secuencial de la funcionalidad principal. Esto permitió relacionar los actores definidos para CampusLink con los servicios y componentes que participan en los flujos más relevantes, incluyendo caminos principales, alternativas y excepciones.

La documentación resultante se mantiene como una base evolutiva. Dado que el alcance del Product Backlog todavía puede refinarse, los diagramas, contratos y responsabilidades definidos durante este sprint deberán mantenerse trazables y ajustarse si cambian las funcionalidades o reglas de negocio del producto.

### Elementos seleccionados para el Sprint

Para este sprint se seleccionaron elementos de documentación orientados a describir la arquitectura y el comportamiento general de CampusLink. El trabajo se centró en representar la estructura de la solución, las dependencias entre componentes, la comunicación entre servicios y la relación de los actores con los flujos funcionales, de modo que las siguientes etapas dispongan de una referencia técnica común y trazable.

| ID | Historia de usuario | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC-03 DC-04 DC-07 | Organización del Sprint 3 | Elaborar Sprint Backlog, Definition of Done y Plan de Pruebas y Evidencias correspondientes al tercer sprint. | Brian | Completado |
| DC-09 | Diagrama de arquitectura | Representar capas, tecnologías, límites y decisiones principales de la solución CampusLink. | Equipo | Completado |
| DC-10 | Diagrama de despliegue (Componentes) | Mostrar los componentes principales, sus responsabilidades y las dependencias existentes entre ellos. | Equipo | Completado |
| DC-11 | Diagrama de comunicación entre servicios | Explicar el intercambio entre cliente, backend, Supabase, PostgreSQL, Storage y MongoDB. | Equipo | Completado |
| DC-16 | Casos de uso | Relacionar actores con flujos principales, alternativas y excepciones de las funcionalidades consideradas actualmente. | Equipo | Completado |
| DC-17 | Diagrama de secuencia de la funcionalidad principal | Explicar el orden de interacción entre actores, componentes y servicios dentro del flujo principal seleccionado. | Equipo | Completado |
| DC-18 | Especificación de componentes | Describir textualmente responsabilidades, contratos, dependencias y límites de los componentes, complementando el DC-10. | Equipo | Completado |

### Tareas técnicas realizadas

Durante la semana se trabajó de forma transversal en la definición de la arquitectura, los componentes y los flujos de CampusLink. Las tareas buscaron mantener consistencia entre la visión funcional del Product Backlog y la solución técnica, documentando responsabilidades, dependencias, comunicaciones y decisiones que deberán servir como referencia para el desarrollo posterior.

| Responsable | Tarea | Resultado / avance |
| --- | --- | --- |
| Equipo | Revisión de insumos del sistema | Se revisaron el Product Backlog, el modelo de datos y las decisiones técnicas previas para identificar los elementos que debían reflejarse en la arquitectura. |
| Equipo | Definición de capas y límites | Se delimitaron responsabilidades entre aplicación cliente, backend/API, servicios de Supabase, persistencia relacional, almacenamiento de archivos y persistencia documental. |
| Equipo | Identificación de tecnologías y dependencias | Se consolidaron las tecnologías consideradas y las dependencias necesarias entre Expo, backend, Supabase, PostgreSQL, Storage y MongoDB. |
| Equipo | Construcción del diagrama de arquitectura | Se representó una vista general de la solución, mostrando capas, límites y relaciones principales entre los elementos técnicos de CampusLink. |
| Equipo | Identificación de componentes | Se descompuso la solución en componentes con responsabilidades diferenciadas para cliente, autenticación, API, datos, archivos y servicios asociados. |
| Equipo | Definición de dependencias entre componentes | Se documentaron las relaciones de uso y dependencia para evitar responsabilidades duplicadas y mantener una separación clara entre componentes. |
| Equipo | Especificación preliminar de contratos | Se describieron entradas, salidas y dependencias esperadas de los componentes principales como complemento textual del diagrama de componentes. |
| Equipo | Modelado de comunicación entre servicios | Se trazaron los intercambios de solicitudes, respuestas, autenticación, consultas, archivos y referencias entre cliente, backend y servicios de persistencia. |
| Equipo | Modelado de la secuencia principal | Se ordenaron las interacciones entre actor, cliente, backend y servicios involucrados en la funcionalidad principal acordada por el equipo. |
| Equipo | Validación de consistencia documental | Se contrastaron arquitectura, componentes, comunicaciones, casos de uso y secuencia para mantener nombres, responsabilidades y dependencias coherentes. |
| Equipo | Registro de decisiones abiertas | Se dejaron identificados los puntos que deberán refinarse si cambian el alcance funcional, los contratos de API o las decisiones de implementación en los siguientes sprints. |

### Registro continuo de seguimiento diario

El seguimiento diario registra el avance de una semana centrada en la documentación de arquitectura y comportamiento del sistema. Las reuniones se orientaron a revisar decisiones, mantener consistencia entre documentos y dejar explícitos los puntos que aún requieren refinamiento antes de la implementación.

Seguimiento diario – Día 1 (21/09/2026)

Equipo: Se inició el sprint revisando el Product Backlog, el modelo de datos y las decisiones técnicas disponibles. A partir de estos insumos se delimitaron las capas principales de CampusLink y se comenzó a estructurar el diagrama de arquitectura, identificando cliente, backend/API, Supabase, PostgreSQL, Storage y MongoDB.

Objetivo del día: establecer una vista general del sistema y acordar qué responsabilidades deben representarse en cada capa antes de profundizar en los componentes.

Bloqueos identificados: algunas decisiones de arquitectura todavía dependen del alcance definitivo de las funcionalidades y de contratos de integración que deberán refinarse durante la implementación.

Seguimiento diario – Día 2 (22/09/2026)

Equipo: Se profundizó en la descomposición de la solución, identificando componentes, responsabilidades y dependencias. Se avanzó en el diagrama de componentes y en la especificación textual de cada elemento, procurando separar claramente la lógica del cliente, la API, la autenticación, la persistencia y el almacenamiento de archivos.

Objetivo del día: transformar la vista general de arquitectura en componentes concretos que puedan ser entendidos y desarrollados de manera independiente, manteniendo contratos y dependencias explícitas.

Bloqueos identificados: algunos límites entre servicios de Supabase y responsabilidades propias del backend requieren validación adicional para evitar duplicidad de lógica o acoplamiento innecesario.

Seguimiento diario – Día 3 (23/09/2026)

Equipo: Se trabajó en el diagrama de comunicación entre servicios. Se revisó cómo viajan las solicitudes desde el cliente hacia el backend y cómo este interactúa con Supabase, PostgreSQL, Storage y MongoDB para autenticación, consultas, persistencia y manejo de archivos o referencias.

Objetivo del día: dejar documentado el intercambio de información entre servicios y verificar que cada comunicación tenga un responsable y una dirección claramente definida.

Bloqueos identificados: los contratos específicos de algunos endpoints y el detalle de ciertas operaciones todavía pueden cambiar cuando se implementen y prueben los primeros flujos de integración.

Seguimiento diario – Día 4 (24/09/2026)

Equipo: Se levantaron los casos de uso a partir de los actores vigentes del Product Backlog. Se relacionaron los flujos principales con ACT-01, ACT-02 y ACT-03, incorporando alternativas y excepciones relevantes y revisando que las capacidades asignadas a cada actor fueran consistentes con los permisos definidos actualmente.

Objetivo del día: representar la interacción funcional de los actores con CampusLink y conectar esta visión con los componentes y servicios definidos en los diagramas técnicos.

Bloqueos identificados: algunos casos de uso dependen de reglas de negocio y permisos que continúan abiertos a refinamiento, por lo que ciertos flujos podrían ajustarse posteriormente.

Seguimiento diario – Día 5 (25/09/2026)

Equipo: Se elaboró el diagrama de secuencia correspondiente a la funcionalidad principal acordada por el equipo, ordenando la interacción entre actor, aplicación cliente, backend y servicios involucrados. Finalmente, se realizó una revisión cruzada entre arquitectura, componentes, comunicación, casos de uso y especificaciones para detectar inconsistencias.

Objetivo del día: cerrar la semana con una documentación arquitectónica coherente, trazable y suficientemente clara para orientar las siguientes actividades de implementación y refinamiento.

Resultado del día: se obtuvo una base documental que describe la estructura general de CampusLink, sus componentes, dependencias, comunicaciones, actores y secuencia principal, manteniendo identificadas las decisiones que todavía pueden cambiar con el alcance del producto.

### Resultado del sprint

Durante el Sprint 3, el trabajo del equipo se concentró en documentar cómo se estructura CampusLink y cómo interactúan sus principales elementos técnicos y funcionales. El foco pasó desde el modelamiento de datos del sprint anterior hacia una visión más amplia de la solución, utilizando diagramas y especificaciones que permitan comprender responsabilidades, límites y dependencias antes de continuar con la implementación.

Se consolidó una arquitectura que considera la aplicación cliente, el backend/API REST, Supabase, PostgreSQL, Storage y MongoDB, acompañada por una descomposición en componentes y una descripción de la comunicación entre servicios. Esto permite disponer de una referencia común para entender dónde se ejecuta cada responsabilidad y cómo fluye la información entre las distintas tecnologías.

Desde la perspectiva funcional, se relacionaron los actores definidos para CampusLink con sus casos de uso y se documentaron flujos principales, alternativas y excepciones. Además, se representó mediante un diagrama de secuencia el orden de interacción entre actor, cliente, backend y servicios para la funcionalidad principal acordada por el equipo.

Los documentos elaborados durante esta semana se consideran una base técnica revisable y no una definición inmutable. Si el Product Backlog, las reglas de negocio o los contratos de integración cambian, será necesario actualizar los diagramas y especificaciones para mantener la trazabilidad y la coherencia entre la documentación y la implementación real.

Como resultado del trabajo de esta semana:

- Se documentaron las capas, tecnologías y límites principales mediante el diagrama de arquitectura.

- Se definieron componentes, responsabilidades, dependencias y contratos preliminares, complementados por la especificación de componentes.

- Se representó la comunicación entre cliente, backend, Supabase, PostgreSQL, Storage y MongoDB, manteniendo explícitos los intercambios principales.

- Se relacionaron actores y casos de uso y se documentó la secuencia de la funcionalidad principal para conectar la visión funcional con la arquitectura técnica.

En el siguiente refinamiento será necesario contrastar esta documentación con cualquier cambio que se realice sobre el Product Backlog y con las decisiones que surjan durante la implementación. A partir de esa revisión podrán ajustarse componentes, contratos, permisos, flujos de comunicación y secuencias antes de considerar la arquitectura como una referencia estable para el desarrollo.