# DuocUC

# Escuela de Informática y Telecomunicaciones

# Sprint Backlog #4

# Carlos Soto, Brian Chávez, Juan Pablo Arriagada

# Docentes: Jazna Meza, Juan Pablo Mellado

# Fecha de entrega (5 de Octubre, 2026)

# Concepción – Chile

### Índice

1. Índice	2

2. Objetivo del Sprint	3

3. Elementos seleccionados para el Sprint	4

4. Tareas técnicas realizadas	5

5. Registro continuo de seguimiento diario	8

6. Resultado del sprint	10

### Objetivo del Sprint

Diseñar, documentar y validar durante el Sprint 4 los aspectos no funcionales y de despliegue de CampusLink, consolidando criterios de seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y portabilidad antes de avanzar hacia una implementación más profunda.

Durante esta semana el equipo concentró su trabajo en definir controles de autenticación y autorización, aislamiento de datos por campus, auditoría y protección de información; además de establecer objetivos, riesgos y criterios de medición para rendimiento, escalabilidad y disponibilidad. Estas definiciones se mantuvieron alineadas con la arquitectura, los componentes y los flujos documentados durante el Sprint 3. 
Este sprint tiene la particularidad que todos sus documentos y entregables a excepción del DC-05 Documento de diseño están sujetos a modificaciones a futuro, esto es debido a que en el desarrollo del sprint 4 se elaboraron y redactaron los documentos correspondientes al desarrollo del proyecto a la fecha de 05/10/2026, y el contenido de cada uno de estos puede estar sujeto a modificaciones a lo largo del transcurso del tiempo destinado al proyecto, dejando como evidencia el estado de los documentos en su estado preliminar.

En paralelo, se preparó una base reproducible de ejecución mediante Docker. Se trabajó en Dockerfile(s), Docker Compose, el catálogo de variables de entorno y un archivo .env.example sin secretos reales, junto con una guía de despliegue en Markdown y evidencia de portabilidad entre ambientes compatibles.

El sprint también consideró la consolidación del DC-05 - Documento de diseño, integrando arquitectura, modelo de datos, diagramas UML, diseño Docker y especificación de componentes como referencia técnica del proyecto. La documentación se mantiene como una base evolutiva que deberá actualizarse si cambian las funcionalidades, contratos, tecnologías o decisiones de implementación.

Además de que teniendo en cuenta el avance del proyecto hasta la fecha el equipó tomó la decisión de elaborar un diseño técnico del proyecto, implementando en él una base para ir desarrollando la idea a través del tiempo.

### Elementos seleccionados para el Sprint

Para este sprint se seleccionaron entregables orientados a fortalecer la calidad técnica, la operación y la reproducibilidad de CampusLink. El trabajo reunió el diseño de seguridad, rendimiento, escalabilidad y disponibilidad con la preparación del entorno Docker, su configuración y despliegue. Asimismo, se incorporó el Documento de Diseño como pieza de consolidación de las decisiones técnicas trabajadas hasta el momento.

| ID | Historia de usuario | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC-03 DC-04 DC-07 | Organización del Sprint 4 | Elaborar Sprint Backlog, Definition of Done y Plan de Pruebas y Evidencias correspondientes al cuarto sprint. | Carlos | Completado |
| DC-05 | Documento de diseño | Consolidar arquitectura, modelo de datos, diagramas UML, diseño Docker y componentes, explicando decisiones de experiencia, dominio, datos y solución técnica. | Equipo | Completado |
| DC-08 | Manual técnico de despliegue | Consolidar la reproducibilidad del proyecto en cualquier entorno | Equipo | Completado |
| DC-19 | Diseño y controles de seguridad | Documentar autenticación, autorización, aislamiento por campus, auditoría y protección de datos. | Equipo | Completado |
| DC-20 | Diseño de rendimiento | Definir objetivos, riesgos, mediciones y optimizaciones de rendimiento. | Equipo | Completado |
| DC-21 | Diseño de escalabilidad | Explicar cómo crecerán servicios, datos, archivos y carga. | Equipo | Completado |
| DC-22 | Diseño de disponibilidad | Documentar dependencias, fallos esperados, recuperación y continuidad. | Equipo | Completado |
| DC-23 | Evidencia de portabilidad con Docker | Demostrar ejecución consistente en ambientes compatibles. | Equipo | Completado |
| DC-24 | Dockerfile(s) | Construir imágenes reproducibles de los servicios. | Equipo | Completado |
| DC-25 | Docker Compose | Levantar localmente los servicios y dependencias requeridos. | Equipo | Completado |
| DC-26 | Catálogo de variables de entorno y .env.example | Informar nombres, propósito, obligatoriedad y ejemplo sin publicar secretos reales. | Equipo | Completado |
| DC-27 | Guía reproducible de despliegue en Markdown | Entregar pasos ejecutables y versionables; complementa el manual narrativo DC-08. | Equipo | Completado |
| N/A | Diseño técnico | Entregar una maqueta de pantallas y posible flujo de funciones del proyecto. | Equipo | Completado |

### Tareas técnicas realizadas

Durante la semana se trabajó de forma transversal en decisiones no funcionales, portabilidad y despliegue. Las tareas buscaron transformar la arquitectura definida previamente en criterios verificables de seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y operación reproducible, manteniendo trazabilidad con los modelos, diagramas y componentes existentes.

| Responsable | Tarea | Resultado / avance |
| --- | --- | --- |
| Equipo | Revisión de insumos técnicos | Se revisaron el Product Backlog, el modelo de datos y la documentación arquitectónica hecha en el Sprint 3 para identificar dependencias, riesgos y decisiones que debían reflejarse en los entregables no funcionales. |
| Equipo | Estructuración del Documento de Diseño | Se organizó el DC-05 para integrar arquitectura, modelo de datos, diagramas UML, diseño Docker y especificación de componentes en una referencia técnica consolidada. |
| Equipo | Diseño de autenticación y autorización | Se documentaron responsabilidades y controles para autenticación, roles, permisos y validación de operaciones protegidas. |
| Equipo | Aislamiento por campus y protección de datos | Se definieron criterios para restringir accesos según campus, reducir exposición de información y evitar el uso de datos fuera del contexto autorizado. |
| Equipo | Auditoría y trazabilidad | Se identificaron eventos críticos que requieren registro, trazabilidad y conservación para apoyar administración, moderación y revisión técnica. |
| Equipo | Diseño de rendimiento | Se definieron objetivos iniciales, riesgos, puntos de medición y posibles optimizaciones para carga del cliente, API, consultas y acceso a archivos. |
| Equipo | Diseño de escalabilidad | Se documentaron criterios para el crecimiento de servicios, datos, archivos y carga, considerando separación de responsabilidades y evolución de la infraestructura. |
| Equipo | Diseño de disponibilidad | Se analizaron dependencias críticas, fallos esperados, mecanismos de recuperación y criterios de continuidad del servicio. |
| Equipo | Preparación de Dockerfile(s) | Se definió la construcción reproducible de imágenes para los servicios que requieren contenedorización, manteniendo dependencias y configuración explícitas. |
| Equipo | Configuración de Docker Compose | Se preparó una composición local para levantar servicios y dependencias de forma coordinada y facilitar la ejecución del entorno de desarrollo. |
| Equipo | Catálogo de variables de entorno | Se documentaron variables, propósito y obligatoriedad, generando un .env.example sin secretos reales como referencia de configuración. |
| Equipo | Prueba de portabilidad | Se verificó el criterio de ejecución consistente del entorno Docker en ambientes compatibles y se registraron los supuestos y dependencias necesarios. |
| Equipo | Guía reproducible de despliegue | Se redactaron pasos versionables para preparar configuración, construir imágenes, levantar servicios y comprobar el entorno mediante Markdown. |
| Equipo | Validación de consistencia documental | Se contrastaron seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, Docker y Documento de Diseño para mantener términos, dependencias y decisiones coherentes. |
| Equipo | Diseño técnico del proyecto | Se crearon diferentes pantallas maqueteadas para llevar a cabo la idea de diseño y flujo que finalmente tendrá el proyecto, todo esto consigue ser una base sólida para que el proyecto tenga un buen punto de partida. |

### Registro continuo de seguimiento diario

El seguimiento diario registra el avance de una semana centrada en diseño no funcional, contenedorización y consolidación documental. Las reuniones se orientaron a revisar riesgos, documentar decisiones, construir una base reproducible de despliegue y mantener coherencia con la arquitectura y componentes definidos en sprints anteriores.

Seguimiento diario – Día 1 (28/09/2026)

Equipo: Se inició el Sprint 4 revisando la arquitectura, los componentes, el modelo de datos y los diagramas trabajados previamente. A partir de estos insumos se definió la estructura del Documento de Diseño y se comenzó a documentar seguridad, con foco en autenticación, autorización, aislamiento por campus, auditoría y protección de datos.

Objetivo del día: establecer una base común para el Sprint 4 y relacionar los controles de seguridad con la arquitectura y los flujos ya documentados.

Bloqueos identificados: algunos controles dependen de la definición final de roles, permisos y diseños finales API, por lo que se mantuvieron explícitos los puntos que todavía requieren refinamiento.

Seguimiento diario – Día 2 (29/09/2026)

Equipo: Se trabajó en los diseños de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad. Se identificaron operaciones y dependencias críticas, posibles puntos de medición, riesgos de crecimiento y escenarios de fallo que deben considerarse al evolucionar la aplicación, el backend, las bases de datos y el almacenamiento de archivos.

Objetivo del día: definir criterios no funcionales que permitan evaluar el comportamiento de CampusLink y anticipar decisiones de capacidad, recuperación y continuidad.

Bloqueos identificados: varios umbrales cuantitativos deberán ajustarse cuando exista una implementación medible y datos reales de carga, por lo que se documentaron como objetivos iniciales sujetos a validación.

Seguimiento diario – Día 3 (30/09/2026)

Equipo: Se avanzó en la contenedorización del entorno. Se prepararon los Dockerfile(s), la estructura de Docker Compose y el catálogo de variables de entorno, diferenciando configuración pública de secretos y dejando un .env.example como referencia segura.

Objetivo del día: disponer de una base reproducible para construir y levantar los servicios necesarios de CampusLink en un entorno compatible.

Bloqueos identificados: algunas imágenes, puertos y dependencias podrán modificarse a medida que se concreten los servicios finales del backend y sus integraciones.

Seguimiento diario – Día 4 (01/10/2026)

Equipo: Se realizaron pruebas orientadas a la portabilidad del entorno Docker y se documentaron los pasos necesarios para configuración, construcción y levantamiento. Paralelamente, se avanzó en la guía reproducible de despliegue en Markdown y se integraron las decisiones de Docker dentro del Documento de Diseño como también en el documento de manual técnico de despliegue.

Objetivo del día: comprobar que el entorno pueda reproducirse de forma consistente y que otra persona pueda seguir pasos versionables sin depender de configuraciones locales no documentadas.

Bloqueos identificados: la portabilidad definitiva seguirá dependiendo de versiones compatibles, variables correctamente definidas y servicios externos disponibles, por lo que estos supuestos quedaron registrados.

Seguimiento diario – Día 5 (02/10/2026)

Equipo: Se realizó una revisión cruzada de los entregables del sprint. Se contrastaron seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, Dockerfile(s), Docker Compose, variables de entorno, portabilidad, guía de despliegue y Documento de Diseño, corrigiendo inconsistencias de nombres, dependencias y responsabilidades. Y se elaboró la integración de un diseño técnico para que funcione como base del proyecto.

Objetivo del día: cerrar el sprint con una base técnica coherente y reproducible que complemente la arquitectura del Sprint 3 y pueda orientar las siguientes actividades de implementación, teniendo en cuenta el diseño técnico como punto de partida para el proyecto.

Resultado del día: se consolidó la documentación no funcional y de despliegue, manteniendo identificados los parámetros y decisiones que deberán ajustarse cuando exista evidencia de implementación y carga real, además se obtuvo una base funcional del proyecto que servirá como punto de partida para futuras integraciones.

### Resultado del sprint

Durante el Sprint 4, el equipo profundizó en los aspectos técnicos necesarios para que la arquitectura de CampusLink pueda evolucionar hacia una implementación segura, medible, escalable, disponible y reproducible. El foco se desplazó desde la representación estructural del Sprint 3 hacia decisiones de calidad, operación y despliegue.

Se documentaron controles de seguridad relacionados con autenticación, autorización, aislamiento por campus, auditoría y protección de datos. De forma complementaria, se definieron objetivos y riesgos de rendimiento, criterios de crecimiento para servicios, datos y archivos, y escenarios de disponibilidad que consideran dependencias, fallos esperados, recuperación y continuidad.

También se avanzó en la portabilidad del proyecto mediante Docker. Se prepararon Dockerfile(s), una configuración Docker Compose para levantar servicios y dependencias, un catálogo de variables de entorno con .env.example sin secretos reales y una guía reproducible de despliegue en Markdown. La evidencia de portabilidad permitió dejar documentado el criterio de ejecución consistente en ambientes compatibles.

Como parte de la consolidación del trabajo técnico, se estructuró el DC-05 - Documento de diseño para reunir arquitectura, modelo de datos, diagramas UML, diseño Docker y componentes en una referencia común. Este documento complementa los entregables individuales y facilita la revisión integral de las decisiones adoptadas.

El diseño técnico del proyecto ayudó a tener una base sólida para las futuras integraciones de funcionalidades del product backlog, esto servirá como punto de partida para el equipo para tener lineamientos claros sobre dónde se debe apuntar como proyecto.

Como resultado del trabajo de esta semana:

- Se documentaron controles de seguridad para autenticación, autorización, aislamiento por campus, auditoría y protección de datos.

- Se definieron objetivos, riesgos y criterios iniciales para rendimiento, escalabilidad y disponibilidad.

- Se preparó una base reproducible con Dockerfile(s), Docker Compose, catálogo de variables de entorno y .env.example sin secretos reales.

- Se registró evidencia de portabilidad y una guía de despliegue en Markdown con pasos ejecutables y versionables.

- Se consolidó el Documento de Diseño como referencia de arquitectura, modelo de datos, diagramas UML, diseño Docker y componentes.

- Se creó un diseño técnico del proyecto ayudando a tener un punto de partida sólido y funcional para el proyecto.

En el siguiente refinamiento será necesario contrastar estos diseños con la implementación real, las métricas obtenidas y cualquier cambio del Product Backlog. A partir de esa evidencia podrán ajustarse controles de seguridad, límites de capacidad, estrategias de recuperación, configuración de contenedores, variables de entorno y pasos de despliegue antes de considerar estas definiciones como una referencia estable.