# DuocUC

# Escuela de Informática y Telecomunicaciones

# Historias de usuario CampusLink

# Carlos Soto, Brian Chávez, Juan Pablo Arriagada

# Docentes: Jazna Meza, Juan Pablo Mellado

# Fecha de entrega (5 de octubre de 2026)

# Concepción - Chile

# 1. Índice

1. Índice	2

2. Introducción	3

3. Convenciones del documento	3

3.1 Tipos de elementos	3

3.2 Identificadores	3

3.3 Actor, responsable y destinatario no son lo mismo	3

4. Catálogo de actores y stakeholders	4

4.1 Especificación de los permisos por roles.	4

5. Documentación	6

6. Historias de usuario priorizadas	9

6.1 Modelado Mapa 3D del campus	9

6.2. Backend y API REST	10

6.3. Autenticación y perfiles	12

6.4. Marketplace y transacciones	14

6.5. Biblioteca Digital	16

6.6. Actividades sobre el mapa	19

6.7. Analítica y Reportería en Informes	21

6.8. Reportería de Denuncias y Moderación	23

6.9. Pruebas funcionales y release	24

# 2. Introducción

Este documento tiene como propósito proporcionar al equipo de proyecto y a los docentes evaluadores una base trazable para planificar, implementar, verificar y evaluar el producto.

El documento distingue elementos de documentación e historias de usuario. Los actores funcionales de CampusLink son el usuario institucional verificado, el usuario autorizado y el administrador. En las historias técnicas se utiliza como actor al equipo de desarrollo o al docente evaluador, sin convertirlos en roles funcionales dentro de la aplicación.

# 3. Convenciones del documento

## 3.1 Tipos de elementos

- HU - Historia de usuario: expresa una necesidad funcional o técnica y el valor esperado para un actor. Se redacta como: Como [actor], quiero/queremos [capacidad], para [beneficio].

- DOC - Documentación: documento o evidencia necesarios para planificar, evaluar, transferir o mantener el proyecto.

## 3.2 Identificadores

- Documentación: DC-XX - Nombre del documento.

- Historia de usuario: [F2.X-XX] - Nombre del elemento.

- Los identificadores son estables. Si un elemento se elimina, su ID no debe reutilizarse.

## 3.3 Actor, responsable y destinatario no son lo mismo

- Actor: persona, rol, sistema o stakeholder que expresa la necesidad y recibe el valor de una historia. En las historias técnicas puede ser el Equipo de desarrollo o el Docente evaluador.

- Responsable: integrante que implementa o redacta el elemento.

- Destinatario: persona que utilizará o evaluará un documento.

# 4. Catálogo de actores y stakeholders

| Código | Rol | Clasificación | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | Usuario institucional verificado | Actor funcional principal | Consulta, publica y solicita recursos, participa en transacciones, crea o se une a actividades, puede valorar al propietario luego de una transacción. Utiliza correo institucional. |
| ACT-02 | Usuario autorizado | Actor funcional con permisos | Publica información oficial o institucional. Los permisos para publicar eventos y consultar reportería son independientes y tienen alcance por campus. |
| ACT-03 | Administrador | Actor funcional administrativo | Gestiona roles, suspensiones y moderación; supervisa la plataforma y consulta analítica. |
| STK-01 | Docente evaluador | Stakeholder externo y actor de aceptación | Revisa alcance, calidad, evidencias y cumplimiento académico; actúa como actor de historias de aceptación, sin ser un rol funcional dentro de CampusLink. |
| STK-02 | Equipo de desarrollo | Actor técnico del backlog | Diseña, implementa, integra, prueba y mantiene el producto. Se utiliza como actor de las historias técnicas y no representa un rol dentro de CampusLink. |

## 4.1 Especificación de los permisos por roles.

Los actores de CampusLink cuentan con diferentes funcionalidades y niveles de acceso según el rol que desempeñan dentro de la plataforma. Estos permisos permiten definir qué acciones puede realizar cada tipo de usuario, como acceder a funcionalidades generales, crear actividades oficiales o ingresar a las secciones de Analítica y Reportería, manteniendo un control de acceso acorde con las responsabilidades asignadas a cada actor.

El detalle de sus permisos se detalla a continuación:

Usuario institucional verificado: puede acceder a todas las funcionalidades generales de la plataforma, excepto la creación de actividades oficiales y el acceso a las secciones de Analítica y Reportería.

Usuario autorizado - combinación 1: puede acceder a todas las funcionalidades generales de la plataforma y crear actividades oficiales, pero no puede acceder a las secciones de Analítica ni Reportería.

Usuario autorizado - combinación 2: puede acceder a todas las funcionalidades generales de la plataforma y a la sección de Analítica, pero no puede crear actividades oficiales ni acceder a la sección de Reportería.

Usuario autorizado - combinación 3: puede acceder a todas las funcionalidades generales de la plataforma y a la sección de Reportería, pero no puede crear actividades oficiales ni acceder a la sección de Analítica.

Usuario autorizado - combinación 4: puede acceder a todas las funcionalidades generales de la plataforma, crear actividades oficiales y acceder a la sección de Analítica, pero no puede acceder a la sección de Reportería.

Usuario autorizado - combinación 5: puede acceder a todas las funcionalidades generales de la plataforma, crear actividades oficiales y acceder a la sección de Reportería, pero no puede acceder a la sección de Analítica.

Usuario autorizado - combinación 6: puede acceder a todas las funcionalidades generales de la plataforma y a las secciones de Analítica y Reportería, pero no puede crear actividades oficiales.

Usuario autorizado - combinación 7: puede acceder a todas las funcionalidades generales de la plataforma y dispone de todos los permisos asociados al rol, incluyendo la creación de actividades oficiales y el acceso a las secciones de Analítica y Reportería.

Usuario autorizado - combinación 8 (permisos desactivados): puede acceder únicamente a las funcionalidades generales de la plataforma, sin permisos para crear actividades oficiales ni acceder a las secciones de Analítica y Reportería.

Administrador: puede acceder a todas las funcionalidades de la plataforma, incluyendo las funciones generales, la creación de actividades oficiales y el acceso a las secciones de Analítica y Reportería.

# 5. Documentación

Los elementos de esta sección no forman parte de una épica; sin embargo, constituyen entregables obligatorios del proyecto y corresponden a documentación. El docente evaluador es el destinatario académico común, pero no siempre es el principal usuario operativo del documento.

| ID y nombre | Destinatario operativo principal | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| DC-01 - Product Vision | Equipo de proyecto y docente evaluador | Alinear problema, actores, propuesta de valor y alcance del producto. |
| DC-02 - Product Backlog | Equipo de proyecto y docente evaluador | Mantener una fuente priorizada y trazable del trabajo requerido. |
| DC-03 - Sprint Backlog | Equipo de proyecto y docente evaluador | Planificar el objetivo, elementos y tareas de cada sprint. |
| DC-04 - Definition of Done | Equipo de proyecto y docente evaluador | Establecer condiciones comunes para considerar terminado un incremento. |
| DC-05 - Documento de diseño | Equipo de proyecto y docente evaluador | Explicar decisiones de experiencia, dominio, datos y solución técnica. |
| DC-06 - Evidencias de retrospectivas | Equipo de proyecto y docente evaluador | Registrar aprendizajes, problemas y acciones de mejora de cada sprint. |
| DC-07 - Plan de pruebas y evidencias | Equipo de proyecto y docente evaluador | Definir alcance, casos, ambientes, resultados esperados y evidencias. |
| DC-08 - Manual técnico de operación y despliegue | Equipo de proyecto y docente evaluador | Explicar requisitos, configuración, despliegue, operación y diagnóstico. |
| DC-09 - Diagrama de arquitectura | Equipo de proyecto y docente evaluador | Representar capas, tecnologías, límites y decisiones principales. |
| DC-10 - Diagrama de componentes | Equipo de proyecto y docente evaluador | Mostrar componentes, responsabilidades y dependencias. |
| DC-11 - Diagrama de comunicación entre servicios | Equipo de proyecto y docente evaluador | Explicar intercambio entre cliente, backend, Supabase, PostgreSQL, Storage y MongoDB. |
| DC-12 - Script SQL | Equipo de proyecto y docente evaluador | Crear y evolucionar reproduciblemente la persistencia relacional. |
| DC-13 - Modelo lógico de datos | Equipo de proyecto y docente evaluador | Definir entidades, atributos, relaciones y restricciones independientes del motor. |
| DC-14 - Modelo físico de datos | Equipo de proyecto y docente evaluador | Traducir el modelo lógico a PostgreSQL/Supabase con tipos, claves e índices. |
| DC-15 - Modelo documental (MongoDB) | Equipo de proyecto y docente evaluador | Verificar la integración de los dos modelos de bases de datos mediante identificadores UUID. |
| DC-16 - Casos de uso | Equipo de proyecto y docente evaluador | Relacionar actores, flujos principales, alternativas y excepciones. |
| DC-17 - Diagrama de secuencia de la funcionalidad principal | Equipo de proyecto y docente evaluador | Explicar el orden de interacción entre componentes en el flujo principal. |
| DC-18 - Especificación de componentes | Equipo de proyecto y docente evaluador | Describir textualmente responsabilidades, contratos y dependencias; complementa DC-10. |
| DC-19 - Diseño y controles de seguridad | Equipo de proyecto y docente evaluador | Documentar autenticación, autorización, aislamiento por campus, auditoría y protección de datos. |
| DC-20 - Diseño de rendimiento | Equipo de proyecto y docente evaluador | Definir objetivos, riesgos, mediciones y optimizaciones de rendimiento. |
| DC-21 - Diseño de escalabilidad | Equipo de proyecto y docente evaluador | Explicar cómo crecerán servicios, datos, archivos y carga. |
| DC-22 - Diseño de disponibilidad | Equipo de proyecto y docente evaluador | Documentar dependencias, fallos esperados, recuperación y continuidad. |
| DC-23 - Evidencia de portabilidad con Docker | Equipo de proyecto y docente evaluador | Demostrar ejecución consistente en ambientes compatibles. |
| DC-24 - Dockerfile(s) | Equipo de proyecto y docente evaluador | Construir imágenes reproducibles de los servicios. |
| DC-25 - Docker Compose | Equipo de proyecto y docente evaluador | Levantar localmente los servicios y dependencias requeridos. |
| DC-26 - Catálogo de variables de entorno y .env.example | Equipo de proyecto y docente evaluador | Informar nombres, propósito, obligatoriedad y ejemplo sin publicar secretos reales. |
| DC-27 - Guía reproducible de despliegue en Markdown | Equipo de proyecto y docente evaluador | Entregar pasos ejecutables y versionables; complementa el manual narrativo DC-08. |
| DC-28 - Evidencias de pruebas unitarias | Equipo de proyecto y docente evaluador | Demostrar la verificación aislada de reglas y componentes. |
| DC-29 - Evidencias de pruebas de integración | Equipo de proyecto y docente evaluador | Demostrar la comunicación correcta entre módulos y servicios. |
| DC-30 - Evidencias de pruebas de rendimiento | Equipo de proyecto y docente evaluador | Registrar escenario, carga, métricas, resultados y conclusiones. |
| DC-31 - Evidencias de pruebas de seguridad | Equipo de proyecto y docente evaluador | Verificar autenticación, permisos, aislamiento por campus y entradas maliciosas. |

# 6. Historias de usuario priorizadas

El desarrollo de este proyecto está dividido por las siguientes historias de usuario que corresponden a las épicas que abarcan todo el proyecto de CampusLink.

## 6.1 Modelado Mapa 3D del campus

Desarrollo del mapa 3D, controles de cámara, selección de edificios y pisos e interacción con elementos espaciales.

| ID y nombre | Tipo | Actor | Historia de usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| [F2.1-01] - Integrar el modelo 3D del campus | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos integrar el archivo 3D del campus en la aplicación Expo para disponer de una base ejecutable sobre la cual implementar las interacciones del mapa. |
| [F2.1-02] - Explorar el mapa 3D del campus | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario, quiero visualizar el mapa 3D correspondiente a mi campus para reconocer sus edificios y descubrir espacios relevantes. |
| [F2.1-03] - Controlar la cámara del mapa | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario, quiero acercar, alejar y rotar la cámara para inspeccionar el campus desde distintos ángulos. |
| [F2.1-04] - Seleccionar un edificio y desplegar sus pisos | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario, quiero seleccionar un edificio y ver sus pisos separados verticalmente para comprender su estructura interna. |
| [F2.1-05] - Seleccionar un piso y consultar sus puntos de interés | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario, quiero seleccionar un piso para consultar sus puntos de interés y actividades asociadas. |
| [F2.1-06] - Restablecer la vista del edificio | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario, quiero cerrar el detalle y alejar la cámara para regresar a los pisos o recomponer el edificio sin perder el contexto del mapa. |
| [F2.1-07] - Resolver el mapa activo del campus | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos resolver el mapa activo del campus mediante la estructura Edificios-Pisos-POI para que el backend entregue la versión correspondiente a la sede. |

## 6.2. Backend y API REST

Base del backend, contratos de API, persistencia híbrida entre modelo relacional y modelo documental y además la comunicación segura con la aplicación cliente.

| ID y nombre | Tipo | Actor | Historia de usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| [F2.2-01] - Implementar el modelo de datos relacional | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos implementar el modelo relacional en Supabase/PostgreSQL para persistir de forma estructurada la identidad, la estructura académica, los recursos, las solicitudes, las transacciones, las valoraciones, las notificaciones, la moderación y la reportería. |
| [F2.2-02] - Implementar el modelo documental | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos implementar el modelo documental en MongoDB para almacenar los mapas, las actividades y sus participaciones o interacciones. |
| [F2.2-03] - Construir la base versionada de la API REST | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos construir una API REST versionada con endpoints consistentes para que la aplicación cliente intercambie datos de forma estable con los servicios de CampusLink. |
| [F2.2-04] - Gestionar validaciones, errores y respuestas de API | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos estandarizar las validaciones, los códigos HTTP, los mensajes de error, la paginación y las respuestas de la API para que el cliente gestione los flujos de forma predecible. |
| [F2.2-05] - Integrar Supabase Storage | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos integrar Supabase Storage para almacenar archivos e imágenes fuera de PostgreSQL y conservar referencias y metadatos seguros. |
| [F2.2-06] - Mantener referencias entre PostgreSQL y MongoDB | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos mantener referencias lógicas mediante UUID entre PostgreSQL y MongoDB para preservar la integridad de los datos desde la capa de aplicación. |
| [F2.2-07] - Aislar datos y operaciones por campus | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos aplicar el campus y los permisos del usuario en las consultas y accesos para impedir el acceso no autorizado de los usuarios. |
| [F2.2-08] - Implementar eliminación lógica y trazabilidad | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos implementar estados y eliminación lógica para preservar el historial sin romper las transacciones, la analítica ni la auditoría. |
| [F2.2-09] - Rate Limiting | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos implementar rate limiting en todos los endpoints para evitar sobrecarga en el backend por uso indebido. |
| [F2.2-10] - Endpoints asegurados | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos que todos los endpoints tengan seguridad por roles. |

## 6.3. Autenticación y perfiles

Autenticación, sesiones, perfiles, roles, permisos y control de acceso.

| ID y nombre | Tipo | Actor | Historia de usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| [F2.3-01] - Integrar autenticación con Supabase Auth | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos integrar Supabase Auth para ofrecer registro, inicio y cierre de sesión, recuperación de credenciales y validación segura de sesiones. |
| [F2.3-02] - Registrar una cuenta institucional verificada | HU | ACT-01 | Como usuario institucional, quiero registrarme con mi correo institucional para acceder a CampusLink con una identidad verificada. |
| [F2.3-03] - Iniciar y recuperar una sesión | HU | ACT-01 / ACT-02 / ACT-03 | Como usuario registrado, quiero iniciar y cerrar sesión y recuperar mis credenciales por correo para acceder de forma segura a mi cuenta. |
| [F2.3-04] - Gestionar el perfil académico | HU | ACT-01 | Como usuario institucional, quiero mantener mi nombre completo, campus y carreras para recibir contenido pertinente a mi contexto académico. |
| [F2.3-05] - Asignar roles y permisos por campus | HU | ACT-03 | Como administrador, quiero otorgar roles y permisos específicos por campus para delegar funciones sin entregar acceso innecesario. |
| [F2.3-06] - Aplicar autorización por permiso y campus | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos validar cada operación protegida según el rol, el permiso, el estado de la cuenta y el campus para impedir accesos o acciones no autorizadas. |
| [F2.3-07] - Suspender o desactivar una cuenta | HU | ACT-03 | Como administrador, quiero suspender o desactivar lógicamente una cuenta para proteger la plataforma sin perder la trazabilidad histórica. |
| [F2.3-08] - Auditar acciones críticas de administración | HU | ACT-03 | Como administrador, quiero consultar el registro de cambios de rol, suspensiones y resoluciones de moderación para mantener responsabilidad y trazabilidad. |

## 6.4. Marketplace y transacciones

Publicación, búsqueda, solicitudes e intercambio de recursos físicos entre usuarios del mismo campus.

| ID y nombre | Tipo | Actor | Historia de usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| [F2.4-01] - Publicar un recurso físico para venta o donación | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario institucional, quiero publicar una unidad de un recurso físico como venta o donación para ofrecerla a estudiantes de mi campus. |
| [F2.4-02] - Incorporar imágenes y categoría al recurso físico | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como propietario, quiero agregar varias imágenes y una categoría para que otros usuarios comprendan y encuentren mi recurso. |
| [F2.4-03] - Buscar recursos físicos disponibles | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario institucional, quiero buscar y filtrar recursos físicos disponibles en mi campus para encontrar implementos que necesito. |
| [F2.4-04] - Consultar el detalle de un recurso físico | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario institucional, quiero revisar descripción, modalidad, imágenes, categoría, estado y propietario para decidir si envío una solicitud. |
| [F2.4-05] - Editar o retirar una publicación física | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como propietario, quiero editar, cambiar de venta a donación o desactivar mi publicación para mantener su información y disponibilidad actualizadas. |
| [F2.4-06] - Solicitar un recurso físico | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario institucional, quiero enviar una solicitud con una opción predefinida para manifestar interés sin crear solicitudes activas duplicadas. |
| [F2.4-07] - Resolver solicitudes recibidas | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como propietario, quiero aceptar o rechazar solicitudes para elegir al receptor; al aceptar una, el recurso debe quedar reservado y las demás solicitudes activas deben quedar pendientes hasta que el propietario informe que la transacción de la solicitud elegida finalice. |
| [F2.4-08] - Confirmar o cancelar una transacción física | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como participante, quiero confirmar o cancelar el intercambio para registrar su resultado; la finalización requiere confirmación de ambas partes y una cancelación devuelve el recurso a disponible. |
| [F2.4-09] - Consultar mis publicaciones, solicitudes y transacciones | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario institucional, quiero consultar mi actividad e historial para conocer el estado y trazabilidad de mis intercambios. |
| [F2.4-10] - Recordar el cierre de una publicación | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como propietario, quiero recibir un recordatorio cuando una publicación lleve una semana sin cierre para marcarla como finalizada o darla de baja. |
| [F2.4-11] - Valorar al propietario después de una transacción | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como comprador o receptor, quiero valorar una sola vez al propietario de 1 a 5 para reflejar mi experiencia de intercambio al finalizar la transacción. |
| [F2.4-12] - Denunciar mal uso del marketplace | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario institucional, quiero denunciar una publicación, transacción o comportamiento inapropiado relacionado con el marketplace para que la administración pueda revisarlo y mantener un uso adecuado de la plataforma. |

## 6.5. Biblioteca Digital

Publicación, descubrimiento, solicitud y acceso a recursos académicos digitales.

| ID y nombre | Tipo | Actor | Historia de usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| [F2.5-01] - Publicar un recurso académico digital | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario institucional, quiero publicar un recurso digital como venta o donación para compartir material académico con estudiantes de mi institución. |
| [F2.5-02] - Adjuntar archivos a un recurso digital | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como propietario, quiero adjuntar uno o varios archivos académicos de hasta 25 MB para entregar el contenido asociado a la publicación. |
| [F2.5-03] - Asociar recursos a carreras y asignaturas | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como propietario, quiero relacionar el recurso con una o más carreras y asignaturas para que llegue a estudiantes pertinentes. |
| [F2.5-04] - Buscar recursos por carrera y asignatura | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario institucional, quiero buscar y filtrar recursos digitales por carrera y asignatura para encontrar material relevante. |
| [F2.5-05] - Consultar una vista previa protegida | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario institucional, quiero revisar una vista previa limitada para evaluar el recurso sin acceder al archivo completo antes de la transacción. |
| [F2.5-06] - Solicitar y adquirir acceso a un recurso digital | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario institucional, quiero solicitar un recurso digital y confirmar la transacción para incorporarlo a mis recursos disponibles. |
| [F2.5-07] - Mantener disponible un recurso digital para múltiples usuarios | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como propietario, quiero que una venta o donación digital no consuma la publicación para que otros estudiantes también puedan solicitarla. |
| [F2.5-08] - Consultar los recursos digitales adquiridos | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como receptor, quiero seguir accediendo a los recursos adquiridos aunque su propietario desactive la cuenta, para no perder material obtenido legítimamente. |
| [F2.5-09] - Editar o desactivar una publicación digital | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como propietario, quiero editar o eliminar lógicamente mi publicación digital para gestionar su información sin destruir la trazabilidad. |
| [F2.5-10] - Recibir recomendaciones de recursos académicos | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario institucional, quiero recibir recomendaciones basadas en mi información académica e interacción para descubrir recursos pertinentes. |
| [F2.5-11] - Valorar al propietario después de una transacción | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como comprador o receptor, quiero valorar una sola vez al propietario de 1 a 5 para reflejar mi experiencia de intercambio al finalizar la transacción. |
| [F2.5-12] - Denunciar mal uso de la biblioteca | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario institucional, quiero denunciar una publicación, transacción o comportamiento inapropiado relacionado con la biblioteca para que la administración pueda revisarlo y mantener un uso adecuado de la plataforma. |

## 6.6. Actividades sobre el mapa

Actividades comunitarias y eventos oficiales asociados a campus, edificios, pisos o puntos de interés. Esta épica del desarrollo del mapa y sus actividades cumple con la particularidad de que se usarán integraciones de dos tipos de motor de base de datos, entregando una asociación vinculada por los UUID de los usuarios, de esta manera como equipo creemos que al idear nuestra solución en una base de datos no relacional puede ayudarnos en temas de escalabilidad e innovación futura.

| ID y nombre | Tipo | Actor | Historia de usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| [F2.6-01] - Descubrir actividades dentro del mapa | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario, quiero distinguir y consultar actividades comunitarias y eventos oficiales de mi campus sobre el mapa para descubrir oportunidades de participación. |
| [F2.6-02] - Consultar el detalle y ubicación de una actividad | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario, quiero revisar descripción, fechas, organizador y ubicación por edificio, piso o POI para decidir si participaré. |
| [F2.6-03] - Crear una actividad comunitaria | HU | ACT-01 | Como usuario institucional, quiero crear una actividad presencial mediante un formulario validado y limitado para convocar a la comunidad sin aprobación previa. |
| [F2.6-04] - Publicar un evento oficial | HU | ACT-02 | Como usuario autorizado con permiso de publicación, quiero crear eventos oficiales en mi campus para difundir información institucional reconocida. |
| [F2.6-05] - Configurar una actividad recurrente | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como creador, quiero definir recurrencia para no registrar manualmente cada repetición de una actividad periódica. |
| [F2.6-06] - Editar una actividad publicada | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como creador o usuario autorizado competente, quiero editar una actividad incluso después de iniciada para mantener su información vigente. |
| [F2.6-07] - Inscribirse o retirarse de una actividad | HU | ACT-01 | Como usuario institucional, quiero inscribirme o retirarme de una actividad para gestionar mi participación sin lista de espera. |
| [F2.6-08] - Recibir notificaciones de eventos y actividades | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de eventos oficiales y de actividades en las que participo para mantenerme informado. |
| [F2.6-09] - Reportar una actividad | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario, quiero denunciar una actividad inadecuada para que pueda ser revisada por la administración. |
| [F2.6-10] - Resolver denuncias de actividades | HU | ACT-03 | Como administrador, quiero revisar y resolver denuncias para moderar contenido y dejar trazabilidad de la decisión. |
| [F2.6-11] - Preservar actividades vinculadas a ubicaciones inactivas | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos ocultar las actividades vinculadas a puntos de interés eliminados o inhabilitados, en lugar de destruirlas, para conservar su auditoría e historial. |

## 6.7. Analítica y Reportería en Informes

Métricas, paneles y reportes históricos sobre el uso de CampusLink.

| ID y nombre | Tipo | Actor | Historia de usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| [F2.7-01] - Registrar eventos para analítica | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos registrar las vistas, solicitudes, transacciones e inscripciones con fecha exacta para disponer de datos confiables para analítica; las búsquedas se registran cuando la complejidad técnica sea razonable. |
| [F2.7-02] - Consultar un tablero de cuatro KPI esenciales | HU | ACT-03 / ACT-02 con permiso | Como responsable autorizado, quiero consultar usuarios activos, demanda de recursos, demanda de asignaturas y participación en actividades para evaluar el uso de CampusLink. |
| [F2.7-03] - Filtrar analítica por contexto institucional | HU | ACT-03 / ACT-02 con permiso | Como responsable autorizado, quiero filtrar resultados por institución, campus y carrera para analizar el contexto bajo mi competencia. |
| [F2.7-04] - Analizar métricas por período | HU | ACT-03 / ACT-02 con permiso | Como responsable autorizado, quiero definir fechas y agrupar datos por semana o mes para observar la evolución temporal. |
| [F2.7-05] - Generar un reporte analítico | HU | ACT-03 / ACT-02 con permiso | Como responsable autorizado, quiero seleccionar un ámbito y período para generar un reporte de apoyo a la toma de decisiones. |
| [F2.7-06] - Guardar una instantánea histórica del reporte | HU | ACT-03 / ACT-02 con permiso | Como responsable autorizado, quiero conservar parámetros, período y resultados del reporte para que no cambien al modificarse los datos operacionales. |
| [F2.7-07] - Consultar reportes históricos | HU | ACT-03 / ACT-02 con permiso | Como responsable autorizado, quiero recuperar reportes generados anteriormente para comparar y auditar decisiones. |
| [F2.7-08] - Exportar reportes | HU | ACT-03 / ACT-02 con permiso | Como responsable autorizado, quiero exportar un reporte a PDF o Excel para compartirlo y analizarlo fuera de CampusLink. |

## 6.8. Reportería de Denuncias y Moderación

Las historias de esta épica cubren actividades que tienen que ver con las denuncias y revisión sobre el contenido publicado en la plataforma.

| ID y nombre | Tipo | Actor | Historia de usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| [F2.8-01] - Reportar contenido por mal uso | HU | ACT-01 / ACT-02 | Como usuario, quiero denunciar contenido o uso inadecuado dentro de CampusLink para que pueda ser revisado por la administración. |
| [F2.8-02] - Revisar contenido denunciado | HU | ACT-03 | Como administrador, quiero revisar el contenido reportado y la denuncia asociada para evaluar el caso antes de resolverlo. |
| [F2.8-03] - Resolver una denuncia | HU | ACT-03 | Como administrador, quiero resolver una denuncia para moderar el contenido reportado y dejar trazabilidad de la decisión tomada. |
| [F2.8-04] - Consultar resoluciones de moderación | HU | ACT-03 | Como administrador, quiero consultar las resoluciones de moderación realizadas para mantener responsabilidad y trazabilidad sobre las acciones administrativas. |

## 6.9. Pruebas funcionales y release

Las historias de esta épica cubren actividades técnicas de calidad y liberación, dirigidas al equipo de desarrollo o al docente evaluador según su propósito.

| ID y nombre | Tipo | Actor | Historia de usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| [F2.9-01] - Integrar los módulos del Release 1.0 | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos integrar los módulos de mapa, autenticación, recursos, actividades, analítica y persistencia para disponer de una versión candidata completa del Release 1.0. |
| [F2.9-02] - Ejecutar pruebas unitarias | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos ejecutar pruebas unitarias para verificar las reglas y los componentes de forma aislada y conservar sus resultados. |
| [F2.9-03] - Ejecutar pruebas de integración | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos ejecutar pruebas de integración entre el cliente, la API, Supabase, MongoDB y Storage para verificar la comunicación y las referencias entre los servicios. |
| [F2.9-04] - Ejecutar pruebas funcionales de extremo a extremo | HU | Docente evaluador | Como docente evaluador, quiero disponer de pruebas funcionales de extremo a extremo y de sus evidencias para validar los flujos principales con datos y roles representativos. |
| [F2.9-05] - Validar rendimiento del Release 1.0 | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos medir la carga del mapa, la latencia de la API y las consultas críticas para comprobar el rendimiento del Release 1.0 bajo los escenarios definidos. |
| [F2.9-06] - Validar seguridad y aislamiento por campus | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos comprobar la autenticación, los permisos, la suspensión, los archivos, las entradas y el aislamiento por campus para proteger la información de la plataforma. |
| [F2.9-07] - Corregir defectos y ejecutar regresión | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos corregir los defectos según su severidad y ejecutar pruebas de regresión para evitar que los cambios rompan flujos previamente aprobados. |
| [F2.9-08] - Validar despliegue reproducible | HU | Equipo de desarrollo | Como equipo de desarrollo, queremos construir y desplegar los servicios mediante Docker y pasos reproducibles para asegurar un despliegue consistente. |