Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al 05/10/2026, CampusLink completa la Fase 1 y las actividades planificadas hasta el Sprint 4 del avance de la Fase 2. El proyecto cuenta con una base ejecutable del mapa 3D, una API REST inicial y el diseño funcional, de datos, arquitectura y requisitos no funcionales. Los módulos de negocio que siguen en el plan (autenticación, marketplace, biblioteca digital, actividades, analítica y pruebas integrales) aún no se consideran terminados. Fase 1 y base del producto: Se definieron el problema, los actores, la propuesta de valor y el alcance de CampusLink. También se dejó operativo el MVP del mapa 3D en React Native/Expo, con navegación y selección de edificios y pisos. Sprint 1 - Requerimientos ágiles: Se organizó el alcance en épicas e historias de usuario y se refinó el Product Backlog, utilizando priorización MoSCoW y estimación relativa con Story Points. Sprint 2 - Modelamiento de datos: Se diseñó la persistencia híbrida: Supabase/PostgreSQL para la información relacional y transaccional, y MongoDB Atlas para mapas, actividades e interacciones asociadas. Las referencias entre ambos motores se resuelven mediante UUID desde la capa de aplicación. Sprint 3 - Arquitectura y UML: Se documentó una arquitectura desacoplada entre la aplicación Expo, la API REST en Express y los servicios de persistencia. Se elaboraron diagramas de arquitectura, componentes, comunicación entre servicios, casos de uso, despliegue y secuencia. Sprint 4 - RNF, Docker y despliegue: Se completó el diseño de seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y portabilidad. El backend dispone de Dockerfile multietapa, Docker Compose, variables de entorno y manuales de despliegue. La autenticación/autorización completa y las mediciones cuantitativas de rendimiento quedan como trabajo de implementación y validación de los siguientes sprints. |
| --- | --- |
| Objetivos | Implementar, durante el primer semestre de desarrollo, un módulo de gestión de recursos académicos físicos y digitales que permita publicar, buscar, solicitar y administrar recursos, alcanzando al menos un 90 % de aprobación en los casos de prueba funcional definidos para estos procesos. Implementar, durante el primer semestre de desarrollo, un módulo de creación y gestión de actividades y grupos de estudio integrado con el mapa 3D del campus, logrando que al menos el 95 % de los escenarios de prueba asocien correctamente las actividades a ubicaciones válidas Implementar, durante el primer semestre de desarrollo, un mecanismo de recomendación de recursos y actividades basado en información académica e historial de interacción, obteniendo resultados acordes a los criterios definidos en al menos el 80 % de los escenarios de prueba establecidos. |
| Metodología | Se mantiene Scrum con Sprints de una semana. El Product Backlog se prioriza con MoSCoW y Story Points, y cada iteración se revisa mediante los artefactos definidos para el proyecto. La ejecución es colaborativa entre los tres integrantes, manteniendo en el plan de trabajo responsables identificables cuando la pauta lo requiere. Ajustes de trabajo: Se reforzó la revisión conjunta de los entregables para homogeneizar terminología y evitar dependencias de una sola persona, sin eliminar la trazabilidad individual solicitada por la pauta. Persistencia: Se adoptó DBML/dbdiagram.io como representación del esquema relacional y se separaron claramente las responsabilidades de PostgreSQL, MongoDB y Supabase Storage. Auditoría: Se redujo la auditoría a acciones administrativas críticas -cambios de rol/permisos, suspensiones y resoluciones de moderación- para conservar trazabilidad sin convertirla en un registro operacional de todos los eventos. |
| Evidencias de avance | Las evidencias del avance se organizan de la siguiente forma: 1. Gestión ágil y alcance: Product Vision, Épicas, Historias de Usuario y Product Backlog priorizado con MoSCoW y Story Points. 2. Diseño de solución: Documento de Diseño (DC-05) con arquitectura, vistas 4+1, persistencia relacional/documental y decisiones de despliegue. 3. Persistencia: modelo relacional en Supabase/PostgreSQL, modelo documental en MongoDB y reglas de referencia lógica mediante UUID. 4. Diagramación: arquitectura, componentes, comunicación entre servicios, casos de uso, secuencia y despliegue, complementados por el archivo de StarUML. 5. Requisitos no funcionales: documentos de Seguridad, Rendimiento, Escalabilidad, Disponibilidad y Portabilidad, distinguiendo diseño, implementación actual y validaciones pendientes. 6. Despliegue reproducible: Dockerfile, docker-compose.yml, .env.example/catálogo de variables, Manual técnico de despliegue y guía en Markdown. 7. Evidencia ejecutable: MVP del mapa 3D en Expo y base del backend Express/API REST, incluyendo health y consulta del mapa activo en el estado actual del proyecto. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Proyectos Informáticos | 1. Inicio de semestre y confección de grupos | Documentos y plantillas de asignatura Duoc UC, Discord. | Sprint 0 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Facilitador: Relación académica previa. Dificultad: Coordinar horarios fuera del aula. | Completado | Ninguno. |
| Análisis y Planificación de Requerimientos | 2. Planteamiento y Definición del proyecto | Plantillas APT, Guía 1.5, Product Vision. | Sprint 0 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Facilitador: Problemática real detectada en el campus. Dificultad: Delimitar la matriz de alcance. | Completado | Se acotó el alcance eliminando pagos integrados y rastreo GPS continuo. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | 3. Elaboración de Planificación Temporal | Google Sheets, Plantillas APT. | Sprint 0 - Una semana | Carlos Soto | Facilitador: Estructura oficial de hitos Duoc UC. Dificultad: Ajustar la estimación de semanas. | Completado | Ninguno. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | 4. Documentación de evaluación Fase 1 | Plantillas de autoevaluación, diario de reflexión, AVA Duoc. | Sprint 0 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Facilitador: Pauta de evaluación clara. Dificultad: Homogeneizar redacción entre integrantes. | Completado | Homogeneización de la terminología en la primera revisión. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | 5. Presentación Fase 1 (20%) | Diapositivas, Prototipo Expo (Mapa 3D base). | Presentación - Un día | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Facilitador: Prototipo 3D ejecutable presentado. Dificultad: Exposición oral ante comisión. | Completado | Hito aprobado sin observaciones de recorte de alcance. |
| Diseño e Ingeniería de Requisitos | 6. Levantamiento de requerimientos ágiles | GitHub Projects, Product Backlog, DoD, Plan de Pruebas. | Sprint 1 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Facilitador: Uso del formato Historias de Usuario. Dificultad: Evitar mezclar requerimientos tradicionales. | Completado | Las necesidades funcionales se expresan como historias de usuario; los RNF se mantienen como especificaciones técnicas separadas para evitar duplicidad documental. |
| Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos | 7. Modelamiento de la base de datos | dbdiagram.io (DBML), Supabase/PostgreSQL, MongoDB Atlas. | Sprint 2 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Facilitador: Flexibilidad de DBML. Dificultad: Sobre ingeniería del modelo inicial. | Completado | Depuración de relaciones dobles para consolidar un modelo físico limpio de 33 tablas en 3NF (PostgreSQL) y 5 colecciones (MongoDB). |
| Arquitectura de Software | 8. Diagramación UML y Arquitectura | StarUML | Sprint 3 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Facilitador: Desacoplamiento entre cliente Expo y API Express. Dificultad: Trazar la comunicación híbrida SQL/NoSQL. | Completado | Especificación de referencias cruzadas entre PostgreSQL y MongoDB mediante identificadores estables UUID. |
| Arquitectura de Software / Calidad | 9. Diseño Técnico y Requisitos No Funcionales | Documento de Diseño (DC-05), Especificaciones RNF, Docker. | Sprint 4 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Facilitador: Contenedorización del backend con Node 22 Alpine. Dificultad: Acotar el alcance de la auditoría. | Completado | Se acotó la auditoría a acciones administrativas críticas. Los límites y la paginación quedan definidos como criterio de implementación y deberán validarse con pruebas, sin fijar cifras no medidas. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | 10. Entrega Avance Fase 2 (20%) | Repositorio GitHub (Fase 2), Entregables DC-01 a DC-27. | Presentación - Un día | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Facilitador: Compilación técnica de artefactos y manuales. Dificultad: Cumplimiento de la DoD por sprint. | Completado | Entrega consolidada en la fecha actual (05/10/2026). |
| Programación de Software | 11. Configuración del entorno de desarrollo | Git, Node.js 22, VS Code, Supabase CLI, Docker. | Sprint 5 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Inicio programado para el 06/10/2026; al corte del 05/10 aún no corresponde iniciar esta actividad. | No iniciada | Sin ajustes por ahora; se mantiene la fecha planificada. |
| Programación de Software / BD | 12. Implementación de base de datos y backend | Express, TypeScript, Supabase/PostgreSQL, MongoDB, Postman. | Sprint 6 Sprint 7 - Dos semanas | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Pendiente | No iniciada | Pendiente |
| Seguridad y Calidad en Sistemas | 13. Configuración de seguridad y autenticación | Supabase Auth, Middleware Express, Helmet, Rate Limiting. | Sprint 8 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Pendiente | No iniciada | Pendiente |
| Desarrollo Móvil / UI UX | 14. Desarrollo Front-end (UI/UX en Expo) | React Native, Expo, Three Fiber, Zustand. | Sprint 9 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Pendiente | No iniciada | Pendiente |
| Programación de Software / QA | 15. Integración y pruebas funcionales base | Expo Client, Express API REST, Postman. | Sprint 10 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Pendiente | No iniciada | Pendiente |
| Gestión de Proyectos Informáticos | 16. Presentación Fase 2 Final (30%) | Entorno ejecutable (Frontend + Backend + BD), PPT. | Presentación - Un día | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Pendiente | No iniciada | Pendiente |
| Arquitectura de Software | 17. Despliegue y Portabilidad (Docker) | Docker Compose, Render Free, Supabase, MongoDB Atlas. | Sprint 11 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Pendiente | No iniciada | Pendiente |
| Calidad de Software | 18. Ejecución de Pruebas y QA | Plan de Pruebas (DC-07 / DC-28 a DC-31). | Sprint 12 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Pendiente | No iniciada | Pendiente |
| Gestión de Proyectos Informáticos | 19. Ajustes finales y Retrospectiva | Evidencia de Retrospectivas (DC-06), GitHub. | Sprint 13 - Una semana | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Pendiente | No iniciada | Pendiente |
| Gestión de Proyectos Informáticos | 20. Presentación Fase 3 Final (30%) | Comisión Evaluadora, Informe de Cierre APT. | Sprint 14 Presentación - Duración por definir | Brian Chávez, Carlos Soto, Juan Pablo Arriagada | Pendiente | No iniciada | Pendiente |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Al corte del 05/10/2026, las actividades programadas hasta la entrega del avance se encuentran completadas. El principal desafío ha sido cerrar el diseño sin presentar como implementadas funcionalidades que todavía pertenecen a los siguientes sprints. Factores facilitadores. El uso de Scrum con iteraciones cortas permitió revisar el alcance de forma gradual; el Product Backlog y las historias de usuario entregaron trazabilidad; la arquitectura desacoplada Expo-Express-persistencias redujo el acoplamiento; y el trabajo colaborativo facilitó revisar datos, UML, Docker y documentación entre los integrantes. Persistencia híbrida. La separación entre dos motores generó complejidad para mantener integridad y contexto de campus. Se resolvió definiendo a Supabase/PostgreSQL como persistencia principal del dominio relacional y transaccional, a MongoDB para mapas y actividades, y utilizando UUID como referencia lógica validada por el backend. Auditoría. El diseño inicial podía crecer hacia un registro demasiado amplio. Se acotó a acciones administrativas críticas, conservando trazabilidad para cambios de rol/permisos, suspensiones y resoluciones de moderación. RNF y evidencia cuantitativa. Seguridad, rendimiento, disponibilidad, escalabilidad y portabilidad ya cuentan con diseño y criterios de aceptación, pero varias validaciones dependen de módulos que aún no están implementados. La estrategia es ejecutar las pruebas y registrar evidencia a medida que se completen autenticación, endpoints de negocio e integración. Coordinación del equipo. La principal dificultad operativa ha sido compatibilizar horarios fuera del aula. Para reducir bloqueos, se mantiene responsabilidad compartida en las capas del proyecto, revisión cruzada de entregables y responsables identificados en el plan cuando corresponde.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. 1. Reformulación del levantamiento de requisitos. Se dejó de mantener una lista paralela de requerimientos funcionales tradicionales como artefacto principal. Las necesidades funcionales se expresan mediante épicas e historias de usuario, mientras que los requisitos no funcionales se conservan en documentos técnicos específicos. Esto evita duplicidad y mantiene la trazabilidad propia del enfoque ágil. 2. Acotación del alcance funcional. Se excluyeron del alcance el procesamiento de pagos y el seguimiento GPS continuo. CampusLink registra la modalidad, el acuerdo, los estados y la trazabilidad del intercambio, pero no procesa el pago. El mapa 3D utiliza coordenadas internas X/Y/Z y no rastrea la ubicación del usuario. 3. Acotación de la auditoría. La auditoría se restringió a acciones administrativas críticas. El ajuste evita sobrecargar la persistencia con eventos operacionales menores y mantiene evidencia útil para seguridad y moderación. 4. Separación de responsabilidades entre persistencias. Se consolidó PostgreSQL/Supabase para identidad, estructura académica, publicaciones, solicitudes, transacciones, permisos y reportería; MongoDB para mapas, actividades e interacciones; y Storage para archivos. Las relaciones entre motores se controlan desde el backend mediante UUID. 5. Reorganización del hito de avance de Fase 2. Para esta entrega se priorizaron el informe 2.4, la definición ágil, el Product Backlog, el modelo de datos y el diseño técnico. Las mediciones cuantitativas de rendimiento, las pruebas completas de seguridad/integración y la validación final de portabilidad quedan asociadas a la implementación y QA de los siguientes hitos, evitando declarar resultados que todavía no han sido medidos. 6. Dinámica de trabajo colaborativa. El equipo mantiene participación transversal en Frontend, Backend, Bases de Datos, UML, Docker y QA, pero conserva responsables explícitos en el plan de trabajo cuando la pauta exige diferenciar aportes individuales.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Al corte del 05/10/2026 no se identifican actividades atrasadas respecto del plan. Las actividades 11 a 20 aparecen como no iniciadas porque sus fechas de ejecución son posteriores a esta entrega, por lo que no corresponde registrarlas como retrasadas. Próxima actividad. La configuración del entorno de desarrollo está programada para el Sprint 5. Para el Sprint 6 y Sprint 7 se destinará la implementación de base de datos y backend, después se verá el módulo de seguridad y autenticación para el Sprint 8, continuaremos con el desarrollo Front-end para el Sprint 9 y finalmente haremos la integración y pruebas funcionales base para el Sprint 10. Estrategia para no afectar el proyecto. Se mantendrá la priorización del Product Backlog, abordando primero los elementos Must Have; cada bloque se validará con los criterios de aceptación y la Definition of Done correspondiente; las evidencias de pruebas se incorporarán al cierre de cada incremento; y cualquier bloqueo que afecte una fecha será registrado de inmediato en el plan para ajustar alcance o secuencia sin ocultar el retraso.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.