# DuocUC

# Escuela de Informática y Telecomunicaciones

# Escalabilidad

# Carlos Soto, Brian Chávez, Juan Pablo Arriagada

# Docentes: Jazna Meza, Juan Pablo Mellado

# Fecha de entrega (05 de Octubre, 2026)

# Concepción – Chile

# 1. Índice

1. Índice	2

2. Objetivo y alcance del documento	3

3. Estado técnico actual	3

4. Estrategia de crecimiento	4

5. Escalabilidad por componente	5

6. Riesgos y mitigaciones	6

7. Plan para garantizar el RNF	6

8. Criterios de aceptación	7

9. Conclusión	7

# 2. Objetivo y alcance del documento

Este documento describe cómo CampusLink puede aumentar usuarios, sedes, recursos, actividades, archivos y carga sin obligar a rediseñar toda la solución. La escalabilidad se trata como capacidad de evolución sustentada por la arquitectura actual del proyecto a la fecha de 05/10/2026.

La escalabilidad se considerará correctamente abordada cuando los módulos que crecen tengan límites claros, consultas indexadas, persistencia separada por responsabilidad, backend sin dependencia crítica de estado local y pruebas de capacidad que indiquen cuándo escalar.

# 3. Estado técnico actual

La arquitectura actual ya permite crecer de forma ordenada. No existe ni se necesita todavía disponer de herramientas más avanzadas para el escalamiento, tomar estas decisiones se justifican sólo si la carga real las amerita.

| Área | Estado actual | Aporte a escalabilidad |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | Cliente Expo separado de API Express mediante /api/v1. | Permite evolucionar cliente y servidor con responsabilidades distintas. |
| Backend | Módulo maps separado route → controller → service → repository. | Facilita añadir reglas, autorización y persistencia sin mezclar responsabilidades. |
| Multisede | campus_id/UUID presente en el modelo relacional y documental. | Permite agregar sedes sin duplicar bases ni desplegar una aplicación por campus. |
| Persistencia híbrida | PostgreSQL para dominio relacional; MongoDB para mapas/actividades; Storage para archivos. | Evita concentrar todos los patrones de datos en un único motor. |
| Índices | Índices operacionales en PostgreSQL y MongoDB. | Prepara filtros frecuentes para crecer en volumen. |
| Contenedor | Backend reproducible con Docker y Compose. | Permite desplegar la misma unidad de servicio en otros hosts; hoy se ejecuta una instancia. |
| Frontend mapa | Cache local de datos en Zustand. | Reduce consultas repetidas desde un mismo cliente; no es un cache compartido de servidor. |

# 4. Estrategia de crecimiento

La estrategia de CampusLink es escalar primero mediante diseño de software y datos: límites de respuesta, índices, separación de responsabilidades y servicios administrados.

- Mantener una única solución multisede filtrada por campus, en lugar de duplicar tablas o bases por sede.

- Conservar los procesos de API lo más independientes posible del estado local para que una futura réplica no rompa sesiones o reglas.

- Usar snapshots históricos de reportería ya modelados para evitar recalcular resultados antiguos de forma innecesaria.

# 5. Escalabilidad por componente

| Componente | Cómo crece con calidad | Qué no se asume hoy |
| --- | --- | --- |
| API Express | Endpoints versionados, servicios modulares, límites/paginación y estado persistente en servicios externos. | No se afirma balanceo horizontal ni múltiples instancias actuales. |
| PostgreSQL | Índices por filtros reales, consultas selectivas y snapshots de reportes. | No se particiona ni replica por anticipado. |
| MongoDB | Colecciones separadas, validadores e índices por campus/estado/fecha/usuario. | No se plantea sharding sin volumen que lo justifique. |
| Storage | Archivos y previews en almacenamiento dedicado con límite de 25 MB modelado. | No se guarda binario pesado dentro de las tablas. |
| Cliente móvil | Carga de datos según pantalla y cache local cuando corresponda. | No se precarga todo el dominio en memoria. |
| Reportería | Consultas agrupadas + snapshots históricos; separar trabajo pesado si las mediciones lo exigen. | No se introduce una cola/job runner antes de necesitarlo. |

# 6. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto con crecimiento | Mitigación prevista |
| --- | --- | --- |
| Listados sin tope | Payloads y latencia aumentan con los datos. | Paginación/límites obligatorios en endpoints de listas. |
| Consultas sin índice | Más I/O y tiempo de respuesta. | EXPLAIN/executionStats e índices vinculados a casos de uso. |
| Exceso de índices | Mayor costo de escritura y mantenimiento. | Agregar índices solo con evidencia de consulta real. |
| Estado crítico en memoria de API | Dificulta ejecutar más de una instancia. | Persistir estado de negocio fuera del proceso y usar identidad verificable por request. |
| Reportes pesados | Competencia con operaciones transaccionales. | Snapshots y, si la carga lo exige, trabajo asíncrono separado. |
| Archivos crecientes | Ancho de banda/almacenamiento. | Storage, límites y políticas futuras según uso. |
| Mapa/documentos sobredimensionados | Mayor transferencia y parseo. | Controlar tamaño de documento y dividir solo si las mediciones lo justifican. |

# 7. Plan para garantizar el RNF

1.  Definir paginación y límites desde el primer endpoint de listado de cada módulo, evitando respuestas ilimitadas.

2.  Revisar que los servicios de backend no dependan de una sesión de usuario guardada únicamente en memoria local antes de una futura réplica.

3.  Verificar índices y planes de ejecución al incorporar consultas críticas nuevas en PostgreSQL o MongoDB.

4.  Mantener archivos, datos relacionales y documentos de mapa/actividades en sus almacenamientos correspondientes, sin mezclar binarios o estructuras masivas innecesariamente.

# 8. Criterios de aceptación

1.  Los endpoints de listas que puedan crecer tienen límite/paginación definidos.

2.  Los componentes de datos tienen índices asociados a sus consultas críticas o una justificación documentada.

3.  El diseño multisede continúa utilizando campus_id/UUID sin duplicar infraestructura por sede.

4.  Los archivos se mantienen fuera de la base relacional y el backend no almacena estado crítico de sesión únicamente en memoria local.

# 9. Conclusión

CampusLink ya tiene una base razonable para crecer sin sobreingeniería: arquitectura cliente-servidor, modelo multisede, persistencia híbrida, Storage, índices y módulos desacoplados. La calidad de este RNF se garantizará principalmente con límites/paginación, consultas medibles y backend sin estado crítico local.